


                                                       РЕШЕНИЕ
Представительного Собрания Черемисиновского района
Курской области

от 29.06.2026 №165
п. Черемисиново

О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области

В целях эффективного управления имуществом муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Администрации Курской области от 10.07.2019 г. № 633-па «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории Курской области», Постановлением Администрации Курской области от 11.09.2020 г. № 928-па «Об установлении прав и обязанностей, осуществляемых Курской областью, участвующей в качестве самостоятельной стороны в концессионном соглашении, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, помимо установленных частями 4 и 5 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Решением Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области от 16.01.2026 г. № 141 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения», Представительное Собрание Черемисиновского района РЕШИЛО:
1. Администрации Черемисиновского района Курской области заключить концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области, путем проведения открытого конкурса в электронной форме.
2. Утвердить Проект концессионного соглашения (с Приложениями №1-14), содержащийся в  Приложении №2 к настоящему Решению. Проект концессионного соглашения включает в себя следующие существенные условия:
2.1. Концессионер обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств, а также за счет средств Концедента, выделенных в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением выполнить мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения (задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения содержатся в  Приложении № 3 к настоящему Решению).
Обязательства Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения, соблюдению их сроков предусмотрены в                Разделе 6 Проекта Концессионного соглашения «Реконструкция Объекта концессионного соглашения».
2.2. Концессионер обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную Концессионным соглашением в соответствии с положениями Раздела 9 Проекта Концессионного соглашения «Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением».
2.3. Срок действия Концессионного соглашения – 5 (Пять) лет (период 2026 – 2031 гг.).
2.4. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта концессионного соглашения предусмотрены в Приложении № 1 к настоящему Решению.
2.5. Срок передачи Концессионеру Объекта концессионного соглашения – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Концессионного соглашения (п. 14.4. Раздела 14 Проекта концессионного соглашения «Сроки, предусмотренные концессионным соглашением»).
2.6. Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых располагается Объект концессионного соглашения и, которые предназначены для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, не позднее даты передачи Концедентом Концессионеру Объекта концессионного соглашения.
Порядок предоставления Концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, срок заключения с Концессионером договоров аренды таких земельных участков, а также размер арендной платы за пользование земельными участками в течение срока действия Концессионного соглашения определены в Разделе 7 Проекта Концессионного соглашения «Порядок предоставления Концессионеру земельных участков по Концессионному соглашению».
2.7. Целью использования (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения является – осуществление водоснабжения на территории Черемисиновского района Курской области (п. 1.1. Раздела 1 Проекта Концессионного соглашения «Предмет Концессионного соглашения»).
2.8. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта концессионного соглашения с момента передачи ему Объекта концессионного соглашения по акту приема-передачи и использовать (эксплуатировать) Объект концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения (п. 14.5. Раздела 14 Проекта концессионного соглашения «Сроки, предусмотренные Концессионным соглашением»).
2.9. Концессионер обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению в виде безотзывной банковской гарантии. Размер предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется установлены в п. 9.14. Раздела 9 Проекта концессионного соглашения «Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением».
2.10. Концессионная плата не предусматривается Концессионным соглашением (п. 10.1. Раздела 10 Проекта Концессионного соглашения «Концессионная плата»).
2.11. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения предусмотрен Разделом 21 Проекта Концессионного соглашения «Выплаты при прекращении концессионного соглашения».
2.12. Концессионер обязуется выполнить работы по подготовке территории, необходимой для реконструкции Объекта концессионного соглашения. Перечень обязанностей Концессионера по подготовке территории предусмотрен в п. 6.2. Раздела 6 Проекта концессионного соглашения «Реконструкция Объекта концессионного соглашения».
2.13. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, устанавливается в Приложении № 5 к Проекту Концессионного соглашения (п. 9.11. Раздела 9 Проекта концессионного соглашения «Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением») с учетом конкурсного предложения Концессионера.
2.14. Финансовое участие Концедента осуществляется в форме финансового обеспечения на этапе эксплуатации Объекта концессионного соглашения расходов Концессионера на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения, в том числе на техническое обслуживание Объекта концессионного соглашения.
Размер и условия финансового участия Концедента установлены Разделом 11 Проекта Концессионного соглашения «Размер финансового участия Концедента в Концессионном соглашении».
2.15. Концессионер обязан информировать Концедента и комитет по тарифам и ценам Курской области о получении Концессионером не предусмотренных концессионным соглашением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) иного имущества, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, используемых Концессионером при реконструкции и (или) эксплуатации Объекта концессионного соглашения, об объеме, условиях и сроках их предоставления, а также о предоставленных Концессионеру иных мерах государственной поддержки, которые подлежат учету в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения.
2.16. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения) устанавливаются в соответствии с ответом комитета по тарифам и ценам Курской области от 26.02.2026 г. № 03.5-05-06/333.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера включаются в Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения (Приложение №3 к настоящему Решению), а также предусмотрены в Приложении № 6 к Проекту Концессионного соглашения.
2.17. Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Концессионного соглашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в Приложении № 7 к Проекту концессионного соглашения с учетом конкурсного предложения Концессионера.
2.18. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Объекта концессионного соглашения устанавливаются в соответствии с Приложением № 4 к Проекту концессионного соглашения с учетом конкурсного предложения Концессионера.
2.19. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, в случае, если реализация Концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), предусмотрен в подпункте 3.2.7. Раздела 3 «Обязанности Концессионера и Концедента по Концессионному соглашению» Проекта концессионного соглашения, подпункте 4.3.3. Раздела 4 «Права и обязанности Субъекта РФ по Концессионному соглашению» Проекта концессионного соглашения и пунктах 12.13., 12.14. Раздела 12 Проекта концессионного соглашения «Гарантии прав Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта концессионного соглашения», Постановлении Правительства Курской области от 28.12.2024 г. № 1219-пп «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению» (в ред. постановлений Правительства Курской области от 04.02.2025 г. № 63-пп, от 11.04.2025 г. № 273-пп). Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета утверждена приказом комитета финансов Курской области от 26.05.2022 г. № 76Н «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям, а также физическим лицам» (в ред. приказов Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 20.12.2022 г. № 153н, от 11.01.2024 г. № 3н).
3. Установить критерии конкурса и параметры критериев конкурса (Приложение № 4 к настоящему Решению).
4. Установить требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий.
5. Установить права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в Концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны (Раздел 4 Проекта концессионного соглашения «Права и обязанности Субъекта РФ по Концессионному соглашению»).
6. Установить срок опубликования конкурсной комиссией сообщения о проведении открытого конкурса в электронной форме в официальном печатном издании Черемисиновского района Курской области газете «Слово народа», размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (ГИС Торги) https://torgi.gov.ru/new/public, на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://admcheremis.gosuslugi.ru/ и в отрытом разделе электронной торговой площадки https://178fz.roseltorg.ru/ не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
7. Уполномочить Администрацию Черемисиновского района Курской области на:
 - проведение открытого конкурса в электронной форме на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области;
 - утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с настоящим решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации;
 - создание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса в электронной форме на право заключения концессионного соглашения в отношении в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области, утверждение персонального состава конкурсной комиссии.
8. Установить следующий порядок и сроки утверждения конкурсной документации:
8.1. конкурсная документация утверждается Главой Черемисиновского района Курской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее согласования конкурсной комиссией.
9. Настоящее Решение содержит следующие приложения:
 - Приложение № 1 «Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, и их технико-экономические показатели»;
 - Приложение № 2 «Проект концессионного соглашения»;
 - Приложение № 3 «Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения»;
 - Приложение № 4 «Критерии конкурса и параметры критериев конкурса». 
10. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте муниципального района «Черемисиновский район» Курской области.
 	11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и официального опубликования.
	
	

Председатель Представительного Собрания                             И.И. Воронов
Черемисиновского района Курской области               		 


Глава Черемисиновского района                                                 М.Н. Игнатов
Курской области                                                                    






Приложение № 1
к Решению Представительного собрания
Черемисиновского района
Курской области
от 29.06.2026 г. № 165


Перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, и их технико-экономические показатели


	№ п/п
	Наименование и технические характеристики объекта водоснабжения 
	Кадастровый номер 
	Адрес расположения объекта
	Сведения о зарегистрированных правах

	Покровский сельсовет

	1.
	Водозаборная скважина
1982 г. завершения строительства,
глубина 67 м.
	46:27:110801:77
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет
	Собственность,
46-46-28/008/2014-400
от 31.12.2014 г.

	2.
	Водонапорная башня
1979 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:110801:76
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет
	Собственность,
46-46-28/008/2014-401
от 31.12.2014 г.

	3.
	Водозаборная скважина с водонапорной башней
1987 г. завершения строительства,
глубина 62 м.
	46:27:110101:138
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
д. Удеревка
	Собственность,
46-46-28/008/2014-406
от 31.12.2014 г.

	4.
	Водозаборная скважина с водонапорной башней
1976 г. завершения строительства,
глубина 61 м.
	46:27:110501:20
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
х. Толстянка
	Собственность,
46-46-28/008/2014-408
от 31.12.2014 г.

	5.
	Водозаборная скважина с водонапорной башней
1975 г. завершения строительства,
глубина 53 м.
	46:27:110201:252
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
д. Сельский Рогачик
	Собственность,
46-46-28/008/2014-407
от 31.12.2014г.

	6.
	Водопроводные сети
1975 г. завершения строительства,
протяженность 2700 м.
	46:27:000000:539
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
д. Сельский Рогачик
	Собственность,
46:27:000000:539-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	7.
	Водопроводные сети
1972 г. завершения строительства,
протяженность 1100 м.
	46:27:000000:558
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
д. Сельский Рогачик
	Собственность,
46:27:000000:558-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	8.
	Водопроводные сети
1983 г. завершения строительства, протяженность 2200 м.
	46:27:000000:538
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
д. Удеревка
	Собственность,
46:27:000000:538-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	9.
	Водопроводные сети
1982 г. завершения строительства, протяженность 4300 м.
	46:27:000000:536
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
д. Алтуховка
	Собственность,
46:27:000000:536-46/028/2017-1 
от 01.06.2017 г.

	10.
	Водопроводные сети
1978 г. завершения строительства,
протяженность 4700 м.
	46:27:000000:535
	Курская область,
Черемисиновский район,
Покровский сельсовет,
х. Толсянка
	Собственность,
46:27:000000:535-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	Ниженский сельсовет

	11.
	Водонапорная башня с водозаборной скважиной
1972 г. завершения строительства,
глубина 55 м.
	46:27:080401:78
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Среднее Жуково
	Собственность,
46-46-28/008/2014-393
от 31.12.2014 г.

	12.
	Водозаборная скважина
1990 г. завершения строительства,
глубина 48 м.
	46:27:080801:18
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Ниженка
	Собственность,
46-46/028-46/028/006/2015-310/2
от 25.03.2015 г.

	13.
	Водозаборная скважина
1988 г. завершения строительства,
глубина 40 м.
	46:27:080801:16
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Ниженка
	Собственность,
46-46/028-46/028/006/2015-308/2
от 25.03.2015 г.

	14.
	Водонапорная башня
1990 г. завершения строительства,
объем 23 куб. м.
	46:27:080801:19
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Ниженка
	Собственность,
46-46/028-46/028/006/2015-311/2
от 25.03.2015 г.

	15.
	Водонапорная башня
1988 г. завершения строительства,
объем 15 куб. м.
	46:27:080801:17
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Ниженка
	Собственность,
46-46/028-46/028/006/2015-309/2
от 25.03.2015 г.

	16.
	Водопроводные сети 
1989 г. завершения строительства,
протяженность 3000 м.
	46:27:080801:15
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Ниженка
	Собственность,
46-46/028-46/028/006/2015-305/2
от 25.03.2015 г.

	17.
	Водопроводные сети 
1999 г. завершения строительства,
протяженность 1775 м.
	46:27:080401:53
	Курская область,
Черемисиновский район,
Ниженский сельсовет,
д. Среднее Жуково
	Собственность,
46-46-28/008/2014-394
от 31.12.2014 г.

	Петровский сельсовет

	18.
	Водопроводные сети 
2011 г. завершения строительства,
протяженность 2924 м.
	46:27:000000:556
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46:27:000000:556-46/028/2018-3
от 28.06.2018 г.

	19.
	Водопроводные сети 
1982 г. завершения строительства,
протяженность 1407 м.
	46:27:000000:626
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46:27:000000:626-46/028/2018-1
от 03.10.2018 г.

	20.
	Водопроводные сети
1982 г. завершения строительства,
протяженность 1000 м.
	46:27:100101:509
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46:27:000000:509-46/028/2018-1
от 02.10.2018 г.

	21.
	Водопроводные сети
1986г. завершения строительства,
протяженность 100 м.
	46:27:100101:493
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь,
ул. Молодежная
	Собственность,
46:27:100101:493-46/028/2020-1
от 25.06.2020 г.

	22.
	Водопроводные сети
1979 г. завершения строительства,
протяженность 850 м.
	46:27:100101:492
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь,
ул. Луговая
	Собственность,
46:27:100101:492-46/028/2020-1
от 25.06.2020 г.

	23.
	Водопроводные сети
2013 г. завершения строительства,
протяженность 573 м.
	46:27:100101:624
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46:27:100101:624-46/068/2020-1
от 01.09.2020 г.

	24.
	Водонапорная башня
1973 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:100101:482
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46-46-28/008/2014-387
от 29.12.2014 г.

	25.
	Водонапорная башня
2011 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:100202:124
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46:27:100202:124-46/028/2020-1
от 25.06.2020 г.

	26.
	Водозаборная скважина
1982 г. завершения строительства
глубина 45 м.
	46:27:100101:481
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46-46-28/008/2014-388
от 29.12.2014 г.

	27.
	Водозаборная скважина
2013 г. завершения строительства,
глубина 200 м.
	46:27:100203:4
	Курская область, Черемисиновский район, Петровский сельсовет,
с. Петрово-Хутарь
	Собственность,
46:27:100203:4-46/028/2018-3
от 28.06.2018 г.

	Удеревский сельсовет

	28.
	Водопроводные сети
1974 г. завершения строительства,
протяженность 1615 м.
	46:27:000000:628
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Удерево
	Собственность,
46:27:000000:628-46/028/2018-1
от 16.10.2018 г.

	29.
	Водопроводные сети
1974 г. завершения строительства,
протяженность 1098 м.
	46:27:000000:639
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Крюково
	Собственность,
46:27:000000:639-46/028/2018-1
от 29.11.2018 г.

	30.
	Водопроводные сети
1974 г. завершения строительства,
протяженность 739 м.
	46:27:150201:39
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Карташовка
	Собственность,
46:27:150201:39-46/028/2018-1
от 05.12.2018 г.

	31.
	Водопроводные сети
1976 г. завершения строительства,
протяженность 1110 м.
	46:27:150801:47
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Ползиковка
	Собственность,
46:27:150801:47-46/028/2018-1
от 05.12.2018 г.

	32.
	Водопроводные сети
1974 г. завершения строительства,
протяженность 533 м.
	46:27:000000:642
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Вышний Щигор
	Собственность,
46:27:000000:642-46/028/2018-1
от 17.12.2018 г.

	33.
	Водонапорная башня 
1974 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:150401:130
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Удерево
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-50/1
от 06.02.2016 г.

	34.
	Водонапорная башня
1976 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:150601:79
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Ползиковка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-46/1
от 06.02.2016 г.

	35.
	Водонапорная башня
1974 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:151901:28
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Вышний Щигор
	46-46/028-46/028/001/2016-47/1
от 06.02.2016 г.

	36.
	Водонапорная башня
1974 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:150601:80
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Крюково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-48/1
от 06.02.2016 г.

	37.
	Водонапорная башня
1974 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:150301:39
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Карташовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-49/1
от 06.02.2016г

	38.
	Водозаборная скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 100 м.
	46:27:150601:75
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Удерево
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-95/2
от 17.02.2016 г.

	39.
	Водозаборная скважина
1976 г. завершения строительства,
глубина 80 м.
	46:27:150601:76
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Ползиковка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-99/2
от 17.02.2016 г.

	40.
	Водозаборная
скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 100 м.
	46:27:151901:27
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Вышний Щигор
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-96/2
от 17.02.2016 г.

	41.
	Водозаборная скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 145 м.
	46:27:150401:129
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Крюково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-97/2
от 17.02.2016 г.

	42.
	Водозаборная скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 80 м.
	46:27:150301:37
	Курская область, Черемисиновский район, Удеревский сельсовет,
д. Карташовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-98/2
от 17.02.2016 г.

	Стакановский сельсовет

	43.
	Водопроводные сети
1972 г. завершения строительства,
протяженность 2568 м.
	46:27:000000:638
	Курская обл., Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Осиновка
	Собственность,
46:27:000000:638-46/028/2018-1
от 14.11.2018 г.

	44.
	Водопроводные сети
1969 г. завершения строительства,
протяженность 2559 м.
	46:27:130701:199
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Стаканово
	Собственность,
46:27:130701:199-46/028/2018-1
от 14.11.2018 г.

	45.
	Водопроводные сети
1969 г. завершения строительства,
протяженность 1545 м.
	46:27:000000:641
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Заречье
	Собственность,
46:27:000000:641-46/028/2018-1
от 03.12.2018 г.

	46.
	Водопроводные сети
1969 г. завершения строительства,
протяженность 1865 м.
	46:27:131001:43
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. 1-е Бутырки
	Собственность,
46:27:131001:43-46/028/2018-1
от 12.12.2018 г.

	47.
	Водопроводные сети
1990 г. завершения строительства,
протяженность 1969 м.
	46:27:030201:188
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Исаково
	Собственность,
46:27:030201:188-46/028/2020-1
от 10.07.2020 г.

	48.
	Водопроводные сети
1974 г. завершения строительства,
протяженность 1596 м.
	46:27:000000:800
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет
	Собственность,
46:27:000000:800-46/068/2021-1
от 18.01.2021 г.

	49.
	Водопроводные сети
1993 г. завершения строительства,
протяженность 4114 м.
	46:27:000000:809
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Исаково
	Собственность,
46:27:000000:809-46/068/2021-1
от 18.02.2021 г.

	50.
	Водонапорная башня
1969 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:131302:32
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. 1-е Бутырки
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-38/1
от 06.02.2016 г.

	51.
	Водонапорная башня
1969 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:131302:33
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Стаканово
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-40/1
от 06.02.2016 г.

	52.
	Водонапорная башня
1969 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:131101:87
	Курская обл., Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Заречье
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-39/1
от 06.02.2016 г.

	53.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:130501:91
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Осиновка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-44/1
от 06.02.2016 г.

	54.
	Водонапорная башня
1990 г. завершения строительства,
объем 30 куб.м.
	46:27:030702:4
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Исаково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-42/1
от 06.02.2016 г.

	55.
	Водонапорная башня
1993 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:030801:41
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Исаково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-45/1
от 06.02.2016 г.

	56.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 64 м.
	46:27:130501:92
	Курская обл., Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Осиновка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-43/1
от 06.02.2016 г.

	57.
	Водозаборная скважина
1969 г. завершения строительства,
глубина 78 м.
	46:27:131302:29
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Стаканово
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-727/1
от 28.06.2016 г.

	58.
	Водозаборная скважина
1993 г. завершения строительства,
глубина 86 м.
	46:27:030801:39
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Исаково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-729/1
от 28.06.2016 г.

	59.
	Водозаборная скважина
1990 г. завершения строительства,
глубина 86 м.
	46:27:030702:3
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
с. Исаково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-731/1
от 28.06.2016 г.

	60.
	Водозаборная скважина
1969 г. завершения строительства,
глубина 68 м.
	46:27:131101:86
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Заречье
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-728/1
от 28.06.2016 г.

	61.
	Водозаборная скважина
1969 г. завершения строительства,
глубина 74 м.
	46:27:131302:30
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет, д.1-е Бутырки
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-726/1
от 28.06.2016 г.

	62.
	Водозаборная скважина
1986 г. завершения строительства,
глубина 57 м.
	46:27:130801:252
	Курская область, Черемисиновский район, Стакановский сельсовет,
д. Юдинка
	Собственность,
46:27:130801:252-46/068/2020-1
от 17.12.2020г.

	63.
	Водонапорная башня 
1986 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:130801:259
	Курская область Черемисиновский
район, Стакановский сельсовет, д. Юдинка
	Собственность,
46:27:130801:259-46/069/2024-1
от 12.11.2024 г.

	Русановский сельсовет

	64.
	Водопроводные сети
1979 г. завершения строительства,
протяженность 1779 м.
	46:27:090601:73
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Волчанка
	Собственность,
46:27:090601:73-46/028/2018-1
от 14.11.2018 г.

	65.
	Водопроводные
сети
1978 г. завершения строительства,
протяженность 1816 м.
	46:27:090301:314
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Нижнеольховатое
	Собственность,
46:27:090301:314-46/028/2018-1
от 14.11.2018 г.

	66.
	Водопроводные
сети
1980 г. завершения строительства,
протяженность 2390 м.
	46:27:000000:649
	Курская область,
Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Никитское
	Собственность,
46:27:000000:649-46/028/2019-1
от 22.01.2019 г.

	67.
	Водопроводные сети
1980 г. завершения строительства,
протяженность 2487 м.
	46:27:000000:668
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Никитское
	Собственность,
46:27:000000:668-46/028/2020-1
от 22.06.2020 г.

	68.
	Водонапорная башня
1980 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:121003:12
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Никитское
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-64/1
от 06.02.2016 г.

	69.
	Водонапорная башня
1980 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:121003:10
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Никитское
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-76/1
от 06.02.2016 г.

	70.
	Водонапорная башня
1979 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:090601:69
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Волчанка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-69/
от 06.02.2016 г.

	71.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:121601:38
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Русаново
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-72/1
от 06.02.2016 г.

	72.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:121601:39
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Гореловка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-54/1
от 06.02.2016 г.

	73.
	Водонапорная башня
1976 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:120701:53
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Громовое
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-53/1
от 06.02.2016 г.

	74.
	Водонапорная башня
1976 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:121601:41
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Головинка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-59/1
от 06.02.2016 г.

	75.
	Водонапорная башня
1969 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:121401:16
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Русаново
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-63/1
от 09.02.2016 г.

	76.
	Водонапорная башня
2007 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:090901:62
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Нижнеольховатлое
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-68/1
от 06.02.2016 г.

	77.
	Водозаборная скважина
1980 г. завершения строительства,
глубина 54 м.
	46:27:121003:11
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Никитское
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-74/1
от 06.02.2016 г.

	78.
	Водозаборная скважина
1980 г. завершения строительства,
глубина 63 м.
	46:27:121003:13
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет, 
д. Никитское
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-65/1
от 06.02.2016 г.

	79.
	Водозаборная скважина
1979 г. завершения строительства,
глубина 54 м.
	46:27:090601:70
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Волчанка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-67/1
от 06.02.2016 г.

	80.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 63 м.
	46:27:121601:37
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Русаново
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-70/1
от 06.02.2016 г.

	81.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 63 м.
	46:27:121601:40
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Гореловка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-55/1
от 06.02.2016 г.

	82.
	Водозаборная скважина
1976 г. завершения строительства,
глубина 54 м.
	46:27:120701:52
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Громовое
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-52/1
от 06.02.2016 г.

	83.
	Водозаборная скважина
1976 г. завершения строительства,
глубина 54 м.
	46:27:121601:43
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
д. Головинка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-58/1
от 06.02.2016 г.

	84.
	Водозаборная скважина
1969 г. завершения строительства,
глубина 63 м.
	46:27:121401:17
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Русаново
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-61/1
от 06.02.2016 г.

	85.
	Водозаборная скважина
2013 г. завершения строительства,
глубина 65 м.
	46:27:090901:63
	Курская область, Черемисиновский район, Русановский сельсовет,
с. Нижнеольховатое
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-51/1
от 06.02.2016 г.

	Михайловский сельсовет

	86.
	Водозаборная скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 75 м.
	46:27:061301:161
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Дурновка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-313/2
от 13.04.2016 г.

	87.
	Водозаборная скважина
1988 г. завершения строительства,
глубина 85 м.
	46:27:060301:327
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
с. Михайловка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-311/2
от 13.04.2016 г.

	88.
	Водозаборная скважина
1977 г. завершения строительства,
глубина 75 м.
	46:27:061901:48
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Петрищево
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-315/2
от 13.04.2016 г.

	89.
	Водозаборная скважина
1987 г. завершения строительства,
глубина 75 м.
	46:27:060201:37
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Хрущевка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-319/2
от 13.04.2016 г.

	90.
	Водозаборная скважина
1984 г. завершения строительства,
глубина 110 м.
	46:27:051801:22
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Теплое
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-321/2
от 13.04.2016 г.

	91.
	Водозаборная скважина
1968 г. завершения строительства,
глубина 85 м.
	46:27:060701:293
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-317/2
от 13.04.2016 г.

	92.
	Водозаборная скважина
1968 г. завершения строительства,
глубина 85 м.
	46:27:060701:297
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-309/2
от 13.04.2016 г.

	93.
	Водозаборная скважина
1971 г. завершения строительства,
глубина 50 м.
	46:27:051001:152
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет
	Собственность,
46:27:051001:152-46/068/2020-1
от 15.12.2020 г.

	94.
	Водонапорная башня
1968 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:060701:294
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с .Толстый Колодезь
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-318/2
от 13.04.2016 г.

	95.
	Водонапорная башня
1968 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:060701:298
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-310/2
от 13.04.2016 г.

	96.
	Водонапорная башня
1974 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:061301:160
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Дурновка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-314/2
от 13.04.2016 г.

	97.
	Водонапорная башня
1984 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:051801:23
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Теплое
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-322/2
от 13.04.2016 г.

	98.
	Водонапорная башня
1977 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:061901:49
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Петрищево
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-316/2
от 13.04.2016 г.

	99.
	Водонапорная башня
1987 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:060201:38
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Хрущевка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-320/2
от 13.04.2016 г.

	100.
	Водонапорная башня
1988 г. завершения строительства,
объем 23 куб.м.
	46:27:060301:328
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
с. Михайловка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-312/2
от 13.04.2016 г.

	101.
	Электромеханическая водозаборная установка (ЭВУ)
2012 г. завершения строительства,
глубина 45 м.
	46:27:061301:277
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет
	46:27:061301:277-46/068/2020-1
от 30.12.2020 г.

	102.
	Водонапорная башня
1971 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:050901:19
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Муравка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-609/2
от 10.06.2016 г.

	103.
	Водозаборная скважина
1971 г. завершения строительства,
глубина 70 м.
	46:27:050901:18
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Муравка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-610/2
от 10.06.2016 г.

	104.
	Водонапорная башня
1968 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:060701:302
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-611/2
от 10.06.2016 г.

	105.
	Водозаборная скважина
1968 г. завершения строительства,
глубина 85 м.
	46:27:060701:301
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-612/2
от 10.06.2016 г.

	106.
	Водонапорная башня
1982 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:050701:24
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Баклановка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-615/2
от 10.06.2016 г.

	107.
	Водозаборная скважина
1982 г. завершения строительства,
глубина 75 м.
	46:27:050701:25
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Баклановка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-613/2
от 10.06.2016 г.

	108.
	Водонапорная башня
1974 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:061101:114
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Петрищево
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-619/2
от 10.06.2016 г.

	109.
	Водозаборная скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 50 м.
	46:27:061101:115
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Петрищево
	46-46/028-46/028/001/2016-618/2
от 10.06.2016 г.

	110.
	Водонапорная башня
нет года завершения строительства,
объем 11 куб.м.
	46:27:050401:186
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Бобровка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-899/2
от 26.08.2016 г.

	111.
	Водонапорная башня
нет года завершения строительства,
объем 11 куб.м.
	46:27:050401:192
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Бобровка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-898/2
от 26.08.2016 г.

	112.
	Водонапорная башня
1982 г. завершения строительства,
объем 25 куб.м.
	46:27:061301:278
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет
	Собственность,
46:27:061301:278-46/068/2021-1
от 12.01.2021 г.

	113.
	Водопроводные сети 
1977 г. завершения строительства, протяженность 1300 м.
	46:27:000000:554
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Петрищево
	Собственность,
46:27:000000:554-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	114.
	Водопроводные сети 
1977 г. завершения строительства,
протяженность 900 м.
	46:27:061101:116
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Петрищево
	Собственность,
46:27:061101:116-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	115.
	Водопроводные сети 
1968 г. завершения строительства, протяженность 1500 м.
	46:27:060701:304
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46:27:060701:304-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	116.
	Водопроводные сети 
1968 г. завершения строительства, протяженность 1500 м.
	46:27:000000:560
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46:27:000000:560-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	117.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства, протяженность 800 м.
	46:27:060701:305
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, с. Толстый Колодезь
	Собственность,
46:27:060701:305-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	118.
	Водопроводные сети 
1988 г. завершения строительства,
протяженность 1500 м.
	46:27:060301:332
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
с. Михайловка
	Собственность,
46:27:060301:332-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	119.
	Водопроводные сети 
1974 г. завершения строительства, протяженность 1300 м.
	46:27:000000:559
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Дурновка
	Собственность,
46:27:000000:559-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	120.
	Водопроводные сети 
1987 г. завершения строительства, протяженность 1400 м.
	46:27:060201:42
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Хрущевка
	Собственность,
46:27:060201:42-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	121.
	Водопроводные сети 
1982 г. завершения строительства, протяженность 2000 м.
	46:27:050701:26
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Баклановка
	Собственность,
46:27:050701:26-46/028/2017-
от 01.06.2017 г.

	122.
	Водопроводные сети 
1984 г. завершения строительства, протяженность 4000 м.
	46:27:000000:557
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Теплое
	Собственность,
46:27:000000:557-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	123.
	Водопроводные сети 
1971 г. завершения строительства, протяженность 1000 м.
	46:27:000000:553
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Муравка
	Собственность,
46:27:000000:553-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	124.
	Водопроводные сети 
1971 г. завершения строительства, протяженность 1000 м.
	46:27:050801:29
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет,
д. Сенчуковка
	Собственность,
46:27:050801:29-46/028/2017-1
от 01.06.2017 г.

	125.
	Водопроводная сеть 
1985 г. завершения строительства, протяженность 1752 м.
	46:27:000000:834
	Курская область, Черемисиновский район, Михайловский сельсовет, д. Бобровка
	Собственность,
46:27:000000:834-46/068/2022-1
от 11.01.2022 г.

	Краснополянский сельсовет

	126.
	Водозаборная скважина
1974 г. завершения строительства,
глубина 30 м.
	46:27:020101:65
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, с. Чернянка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-160/2
от 26.02.2016 г.

	127.
	Водозаборная скважина
1979 г. завершения строительства,
глубина 30 м.
	46:27:040101:667
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
ул. Школьная
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-164/2
от 26.02.2016 г.

	128.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 30 м.
	46:27:020602:52
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Ефремовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-156/2
от 26.02.2016 г.

	129.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 60 м.
	46:27:140701:25
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, Сулаевка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-154/2
от 26.02.2016 г.

	130.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 40 м.
	46:27:070501:28
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
д. Камышовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-158/2
от 26.02.2016 г.

	131.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 30 м.
	46:27:020602:51
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Ивановка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-162/2
от 26.02.2016 г.

	132.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 30 м.
	46:27:140702:50
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Исаково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-152/2
от 26.02.2016 г.

	133.
	Водозаборная скважина
1972 г. завершения строительства,
глубина 40 м.
	46:27:071001:154
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Садовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-150/2
от 26.02.2016 г.

	134.
	Водозаборная скважина
2014 г. завершения строительства,
глубина 56 м.
	46:27:040101:700
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
д. Хмелевская
	Собственность,
46:27:040101:700-46/08/2017-1
от 29.11.2017г.

	135.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:070501:29
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
д. Камышовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-159/2
от 26.02.2016 г.

	136.
	Водонапорная башня
1979г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:040101:666
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
ул. Школьная
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-165/2
от 26.02.2016 г.

	137.
	Водонапорная башня
1972г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:020602:53
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
д. Ефремовка
	46-46/028-46/028/001/2016-157/2
от 26.02.2016 г.

	138.
	Водонапорная башня
1972г. завершения строительства объем,
15 куб.м.
	46:27:020602:50
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Ивановка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-163/2
от 26.02.2016 г.

	139.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:140701:24
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Сулаевка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-155/2
от 26.02.2016 г.

	140.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:140702:49
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Исаково
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-153/2
от 26.02.2016 г.

	141.
	Водонапорная башня
1974 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:020101:66
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, с. Чернянка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-161/2
от 26.02.2016 г.

	142.
	Водонапорная башня
1972 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:071001:155
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Садовка
	Собственность,
46-46/028-46/028/001/2016-151/2
от 26.02.2016 г.

	143.
	Водонапорная башня
2014 г. завершения строительства,
объем 15 куб.м.
	46:27:040101:701
	Курская область, Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет
д. Хмелевская
	Собственность,
46:27:040101:701-46/028/2017-1
от 29.11.2017 г.

	144.
	Водопроводные сети 
2014 г. завершения строительства, протяженность 8119 м.
	46:27:000000:578
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет,
д. Хмелевская
	Собственность,
46:27:000000:578-46/028/2017-1
от 29.11.2017 г.

	145.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства, протяженность 2981 м.
	46:27:000000:640
	Курская область,
Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
д. Ефремовка
	Собственность,
46:27:000000:640-46/028/2017-1
от 29.11.2017 г.

	146.
	Водопроводные сети 
1979 г. завершения строительства, протяженность 3036 м.
	46:27:040101:708
	Курская область,
Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет,
д. Хмелевская,
ул. Школьная
	Собственность,
46:27:040101:708-46/028/2018-1
от 17.12.2018 г.

	147.
	Водопроводные сети 
2018 г. завершения строительства, протяженность 5862 м.
	46:27:000000:631
	Курская область,
Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет
	Собственность,
46:27:000000:631-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	148.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства, протяженность 685 м.
	46:27:000000:648
	Курская область,
Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Ивановка
	Собственность,
46:27:000000:648-46/028/2019-1
от 18.01.2019 г.

	149.
	Водопроводные сети 
1974 г. завершения строительства, протяженность 1134 м.
	46:27:020101:72
	Курская обл.,
Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, с. Чернянка
	Собственность,
46:27:020101:72-46/028/2019-1
от 18.01.2019 г.

	150.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства, протяженность 3796 м.
	46:27:000000:647
	Курская обл.,
Черемисиновский район, Краснополянский сельсовет, д. Садовка
	Собственность,
46:27:000000:647-46/028/2019-1
от 18.01.2019 г.

	151.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства, протяженность 3658 м.
	46:27:000000:651
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, д. Исаково
	Собственность,
46:27:000000:651-46/028/2019-1
от 07.02.2019 г.

	152.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства, протяженность 4122 м.
	46:27:000000:811
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, д. Сулаевка
	Собственность,
46:27:000000:811-46/068/2021-1
от 17.03.2021 г.

	153.
	Подземная насосная станция на скважине с насосами
ЭЦВ 6-16-90 
2017 год завершения строительства,
площадь 1,8 кв.м.
	46:27:140601:115
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет
	Собственность,
46:27:140601:115-46/028/2018-1
от 24.12.2018 г.

	154.
	Водозаборная скважина
2018 г. завершения строительства,
глубина 60 м.
	46:27:140601:116
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет
	Собственность,
46:27:140601:116-46/028/2018-1
от 24.12.2018 г.

	155.
	Водонапорная башня №1
2018 г. завершения строительства,
объем 25 м.
	46:27:140601:108
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет
	Собственность,
46:27:140601:108-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	156.
	Водонапорная башня №2
2018 г. завершения строительства,
объем 25 м.
	46:27:140601:109
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет
	Собственность,
46:27:140601:109-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	157.
	Пожарный резервуар
2018 г. завершения строительства,
объем 27 м.
	46:27:140601:110
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, с. Старые Савины
	Собственность,
46:27:140601:110-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	158.
	Пожарный резервуар 
2018 г. завершения строительства,
объем 27 м.
	46:27:140601:111
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, с. Старые Савины
	Собственность,
46:27:140601:111-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	159.
	Пожарный резервуар 
2018 г. завершения строительства,
объем 27 м.
	46:27:140601:112
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, с. Старые Савины
	Собственность,
46:27:140601:112-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	160.
	Пожарный резервуар 
2018 г. завершения строительства,
объем 27 м.
	46:27:140601:113
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, с. Старые Савины
	Собственность,
46:27:140601:113-46/028/2018-1
от 21.12.2018 г.

	161.
	Пожарный резервуар 
2018 г. завершения строительства,
объем 27 м.
	46:27:140601:117
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, с. Старые Савины
	Собственность,
46:27:140601:117-46/028/2018-1
от 24.12.2018 г.

	162.
	Пожарный резервуар 
2018 г. завершения строительства,
объем 27 м.
	46:27:140601:118
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет, с. Старые Савины
	Собственность,
46:27:140601:118-46/028/2018-1
от 24.12.2018 г.

	163.
	Водопроводные сети 
1972 г. завершения строительства,
длина 1725 м 
	46:27:000000:832
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет,
д. Камышовка
	Собственность,
46:27:000000:832-46/068/2022-1
от 11.01.2022 г.

	164.
	Водоснабжение с. Старые Савины,
д. Исаково,
д. Чапкино Черемисиновского района Курской области (корректировка),
2-й этап строительства
(д. Исаково,
д. Чапкино),
2021 г. завершения строительства (единый недвижимый комплекс)
	46:27:000000:835
	Курская область Черемисиновский
район, Краснополянский сельсовет
	Собственность,
46:27:000000:835-46/068/2022-1
от 09.02.2022 г.



































Приложение № 2
к Решению Представительного собрания
Черемисиновского района
Курской области
от 29.06.2026 г. № 165


ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области


г. Курск			                                     	       «___» ____________2026 года

Администрация Черемисиновского района Курской области, от имени которой выступает Глава Черемисиновского района Курской области Игнатов Михаил Николаевич, действующий на основании Устава муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области, утвержденного Решением Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области № 9 от 08.12.2005 г. с последующими изменениями и дополнениями, именуемая в дальнейшем «Концедент»,
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Концессионер»,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, именуемые «Сторона», и
Субъект Российской Федерации – Курская область в лице Губернатора Курской области Хинштейна Александра Евсеевича, действующего на основании Устава Курской области, принятого Курской областной Думой 15.07.2022 г., с последующими изменениями и дополнениями, далее именуемая «Субъект РФ»,
в соответствии с протоколом о результатах проведения открытого конкурса в электронной форме на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области от __.__.2026 г. № __, заключили настоящее соглашение (далее – «Концессионное соглашение») о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Концессионного соглашения

1.1. «Концессионер» обязуется за свой счет и (или) за счет привлеченных средств, а также за счет средств «Концедента», выделенных в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных «Концессионным соглашением» выполнить мероприятия по реконструкции имущества, состав и описание которого приведены в Приложении № 1 к «Концессионному соглашению» (далее – «Объект концессионного соглашения»), право собственности, на которое принадлежит «Концеденту», осуществлять водоснабжение на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, с использованием (эксплуатацией) «Объекта концессионного соглашения», а «Концедент» обязуется предоставить «Концессионеру» на срок, установленный «Концессионным соглашением», права владения и пользования «Объектом концессионного соглашения» для осуществления указанной деятельности.

Раздел 2. Объект Концессионного соглашения

2.1. «Объектом концессионного соглашения» является имущество, представляющее собой совокупность объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области.
2.2. Сведения о составе и описании «Объекта концессионного соглашения», передаваемого «Концедентом» «Концессионеру» по «Концессионному соглашению», в том числе о технико-экономических показателях, приведены в Приложении № 1 к «Концессионному соглашению».
2.3. Перечень правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности «Концедента» на «Объект концессионного соглашения», указан в Приложении № 1 к «Концессионному соглашению».

Раздел 3. Обязанности Концессионера и Концедента по Концессионному соглашению

3.1. «Концессионер» обязан:
3.1.1. Заключить договоры аренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные «Концессионным соглашением».
3.1.2. Осуществить реконструкцию «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с установленным «Концессионным соглашением» Заданием и основными мероприятиями (Приложение № 3 к «Концессионному соглашению»).
3.1.3. С целью осуществления реконструкции «Объекта концессионного соглашения» совершить для этого все необходимые действия, в том числе:
3.1.3.1. Получить все разрешения, необходимые для реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
3.1.3.2. Обеспечить при необходимости осуществление инженерных изысканий, проектирование, получить заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации.
3.1.4. Осуществить реконструкцию «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с проектной документацией за счет собственных средств и (или) за счет привлеченных средств, а также за счет средств «Концедента».
3.1.5. Получить разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию реконструируемые объекты недвижимого имущества, входящие в состав «Объекта концессионного соглашения».
3.1.6. Обеспечить финансирование мероприятий по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» за счет собственных и (или) привлеченных средств, а также за счет средств «Концедента».
3.1.7. Информировать «Концедента» и комитет по тарифам и ценам Курской области о получении «Концессионером» не предусмотренных «Концессионным соглашением» средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) иного имущества, находящегося в государственной и (или) муниципальной собственности, используемых «Концессионером» при реконструкции и (или) эксплуатации «Объекта концессионного соглашения», об объеме, условиях и сроках их предоставления, а также о предоставленных «Концессионеру» иных мерах государственной поддержки, которые подлежат учету в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.
3.1.8. Использовать (эксплуатировать) «Объект концессионного соглашения» в целях и в порядке, которые установлены «Концессионным соглашением», обеспечивая соблюдение плановых показателей надежности и энергетической эффективности «Объекта концессионного соглашения» (Приложение № 4 к «Концессионному соглашению»).
3.1.9. Осуществлять деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия «Концедента», за исключением случаев, предусмотренных законодательством и «Концессионным соглашением».
3.1.10. Обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.
3.1.11. Поддерживать «Объект концессионного соглашения» в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт (в т.ч., при необходимости, с привлечением к осуществлению указанного ремонта третьими лицами), нести расходы на содержание этого «Объекта концессионного соглашения», если иное не установлено «Концессионным соглашением».
3.1.12. Заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении «Концессионного соглашения», а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;
3.1.13. Обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением «Концессионного соглашения» со стороны «Концедента» и «Субъекта РФ».
3.1.14. Предоставить «Концеденту» обеспечение исполнения обязательств по «Концессионному соглашению» любым, не запрещенным законодательством РФ, способом;
3.1.15. Соблюдать сроки реконструкции «Объекта концессионного соглашения», предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
3.1.16. Исполнять другие обязанности «Концессионера», предусмотренные «Концессионным соглашением».
3.2. «Концедент» обязан:
3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения», в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции «Объекта концессионного соглашения», осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей «Объекта концессионного соглашения» установленным «Концессионным соглашением» технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», использованию (эксплуатации) «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с целями, установленными «Концессионным соглашением».
3.2.1.1. Контроль «Концедента» за исполнением «Концессионного соглашения» осуществляется уполномоченными «Концедентом» в соответствии с законодательством органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании «Концессионного соглашения» имеют право беспрепятственного доступа на «Объект концессионного соглашения», а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением». Предоставление необходимой информации «Концессионером» «Концеденту» осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством.
3.2.1.2. При обнаружении «Концедентом» в ходе осуществления контроля за деятельностью «Концессионера» нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий «Концессионного соглашения», «Концедент» обязан письменно сообщить об этом «Концессионеру» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений;
3.2.1.3. Результаты осуществления контроля за соблюдением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения» оформляются актом о результатах контроля.
3.2.1.4. Если «Концессионер» не оспаривает результаты проверки, проведенной «Концедентом», он обязан устранить нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить «Концедента» об окончании работ по устранению указанных нарушений.
3.2.2. Предоставить «Концессионеру» на праве аренды земельные участки, необходимые для реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», на срок действия «Концессионного соглашения» в порядке, предусмотренном законодательством и «Концессионным соглашением».
3.2.3. В сроки и в порядке, предусмотренные «Концессионным соглашением», предоставить во владение и пользование «Концессионера» «Объект концессионного соглашения».
3.2.4. Выплатить «Концессионеру» компенсацию при прекращении в случае, если дата прекращения «Концессионного соглашения» приходится на дату, предшествующую дате истечения срока «Концессионного соглашения».
3.2.5 В целях проверки правильности расчета компенсации при прекращении в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения» «Концедент» вправе в письменном виде запросить у «Концессионера» копии документов, подтверждающих: размер расходов на проектно-изыскательские работы для целей реконструкции «Объекта концессионного соглашения» (договоры, акты приемки выполненных работ, акты сверки расчетов); размер расходов на строительно-монтажные работы, выполненные при реконструкции «Объекта концессионного соглашения» (договоры подряда, договоры о приобретении оборудования и материалов, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты сверки расчетов); размер предоставленного «Концессионеру» финансирования в соответствии с соглашениями о финансировании, условия его предоставления и размер суммы основного долга (соглашения о финансировании, документы о получении денежных средств от Финансирующей организации, документы о погашении задолженности по соглашениям о финансировании, акты сверки расчетов); объем тарифной выручки, полученной «Концессионером» за период с даты заключения «Концессионного соглашения» до даты расчета компенсации при прекращении.
3.2.6. В случае обоснованной необходимости «Концедент» вправе в письменном виде запросить у «Концессионера» иные документы и информацию, а также разъяснения по предоставленным документам и информации.
3.2.7. В случаях и на условиях, предусмотренных «Концессионным соглашением», осуществлять выплату компенсации при прекращении в соответствии положениями Приложения № 12 «Концессионного соглашения».
3.2.8. В пределах своих полномочий оказывать «Концессионеру» содействие при исполнении им своих обязанностей по «Концессионному соглашению», в том числе:
3.2.8.1. В сроки, предусмотренные «Концессионным соглашением», осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с «Концессионным соглашением» требуется согласование «Концедента».
3.2.8.2. Предоставлять «Концессионеру» согласие на совершение действий, которые в соответствии «Концессионным соглашением» и законодательством могут быть совершены «Концессионером» с согласия «Концедента», за исключением случаев, когда «Концедент» обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с законодательством.
3.2.8.3. Предоставлять «Концессионеру» разрешения, а также совершать все действия, необходимые для выдачи «Концессионеру» разрешений государственными органами и органами местного самоуправления.
3.2.8.4. Способствовать погашению задолженности потребителей по оплате услуг водоснабжения, оказываемых «Концессионером».
3.2.8.5. Содействовать «Концессионеру» в получении технических условий на подключение «Объекта концессионного соглашения» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.2.9. В случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением» и (или) законодательством, по требованию «Концессионера» вносить изменения в условия «Концессионного соглашения» (при условии получения согласия государственные органов в случаях, когда такое согласие требуется).
3.2.10. Возместить расходы «Концессионера», подлежащие возмещению в соответствии с законодательством, действующим дату заключения «Концессионного соглашения», и не возмещенные ему на дату истечения срока «Концессионного соглашения».
3.2.11. Принять в установленном порядке от «Концессионера» «Объект концессионного соглашения» после даты прекращения «Концессионного соглашения».
3.2.12. «Стороны» обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав «Концессионера» на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав «Объекта концессионного соглашения», в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения «Концессионного соглашения».
3.2.13. «Стороны» обязуются принимать в отношении «Объекта концессионного соглашения», согласно условий «Концессионного соглашения», являющегося источником негативного воздействия на окружающую среду все природоохранные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, экологической безопасности и меры в сфере охраны собственности, принятия которых требует законодательство Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее последствий, а также использовать земельные участки по их целевому назначению, не допускать действий (бездействия), приводящих к ухудшению их качественных характеристик, экологической и санитарной обстановки, а также на прилегающей к ним территории.

Раздел 4. Права и обязанности Субъекта РФ по Концессионному соглашению

4.1. Права «Субъекта РФ»:
4.1.1. Осуществлять контроль за исполнением «Сторонами» условий «Концессионного соглашения».
4.1.2. Согласовывать предложенную «Концедентом» и (или) кредиторами «Концессионера» кандидатуру лица для целей замены «Концессионера» без проведения конкурса или предлагать ее.
4.1.3. Принимать участие в согласовании кандидатуры независимого аудитора.
4.1.4. Запрашивать в целях осуществления контроля за исполнением «Концессионером» и «Концедентом» обязательств по «Концессионному соглашению» у «Концессионера» и (или) «Концедента» информацию и документы, связанные с исполнением «Концессионером» и (или) «Концедентом» обязательств по «Концессионному соглашению».
4.1.5. Осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Курской области.
4.2. «Стороны» обязаны предоставить информацию и документы, запрошенные «Субъектом РФ», в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса.
4.3. Обязанности «Субъекта РФ»:
4.3.1. Устанавливать тарифы в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности «Концессионера» и методом индексации регулирования тарифов, указанных в Приложении № 6 к «Концессионному соглашению».
4.3.2. Утверждать инвестиционную программу «Концессионера» в соответствии с Заданием и основными мероприятиями по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» (Приложении № 3 к «Концессионному соглашению»), плановыми значениями показателей надежности и энергетической эффективности «Объекта концессионного соглашения» (Приложение № 4 к «Концессионному соглашению»), предельным размером расходов «Концессионера» на реконструкцию «Объекта концессионного соглашения» (Приложение № 7 к «Концессионному соглашению»).
4.3.3. Учитывать в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при формировании тарифа экономически обоснованные расходы «Концессионера», а также недополученные расходы «Концессионера» и выплачивать субсидии за счет средств бюджета Курской области на возмещение недополученных доходов «Концессионера» в соответствии с соглашением, заключаемым между «Концессионером» и уполномоченным органом исполнительной власти «Субъекта РФ» и пп. 12.13 и 12.14 «Концессионного соглашения».
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета утвержден в Постановлении Правительства Курской области от 28.12.2024 г. № 1219-пп «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению» (в ред. постановлений Правительства Курской области от 04.02.2025 г. № 63-пп, от 11.04.2025 г. № 273-пп, от 29.12.2025 г. № 1037-пп). Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета утверждена приказом комитета финансов Курской области от 26.05.2022 г. № 76Н «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям, а также физическим лицам» (в ред. приказов Министерства финансов и бюджетного контроля Курской области от 20.12.2022 г. № 153н, от 11.01.2024 г. № 3н).
4.3.4. Осуществлять действия, связанные с заменой «Концессионера» по «Концессионному соглашению», в том числе предоставлять необходимые согласования и подписывать необходимые документы.
4.3.5. Заключать дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения», в случае принятия «Концедентом» решения об изменении условий «Концессионного соглашения» на основании требований «Концессионера».
4.3.6. Принимать нормативные правовые акты, необходимые для исполнения обязательств Курской области по «Концессионному соглашению».
4.3.7. Предоставлять заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3.8. Определять уполномоченный орган (органы) исполнительной власти Курской области для реализации прав и исполнения обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением».
4.3.9. Иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Курской области.

Раздел 5. Порядок передачи Концедентом Концессионеру Объекта концессионного соглашения

5.1. «Концедент» обязуется передать «Концессионеру», а «Концессионер» обязуется принять «Объект концессионного соглашения», указанный в Разделе 2 «Концессионного соглашения», а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в Разделе 14 «Концессионного соглашения».
5.2. Передача «Концедентом» «Концессионеру» «Объекта концессионного соглашения», осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому «Сторонами» «Концессионного соглашения».
5.3. «Концедент» гарантирует, что на момент заключения «Концессионного соглашения» «Объект концессионного соглашения» свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности «Концедента» на «Объект концессионного соглашения».
5.4. Обязанность «Концедента» по передаче «Объекта концессионного соглашения» считается исполненной после его принятия «Концессионером» и подписания «Концедентом» и «Концессионером» акта приема-передачи (Приложение № 10 к «Концессионному соглашению»).
5.5. «Концедент» передает «Концессионеру» документы, относящиеся к передаваемому «Объекту концессионного соглашения», необходимые для исполнения «Концессионного соглашения», одновременно с передачей соответствующего объекта (Приложение № 9 к «Концессионному соглашению»).
5.6. Обязанность «Концедента» по передаче «Концессионеру» прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав «Объекта концессионного соглашения», считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав «Концессионера».
5.7 «Концедент» и «Концессионер» обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав «Концессионера» на владение и пользование «Объектом концессионного соглашения», в течение 30 календарных дней с момента подписания «Концедентом» и «Концессионером» акта приема-передачи «Объекта концессионного соглашения».
5.8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 5.6. «Концессионного соглашения», осуществляется «Концедентом».
5.9. Выявленное в течение одного года с момента подписания «Концедентом» и «Концессионером» акта приема-передачи «Объекта концессионного соглашения» «Концессионеру» несоответствие показателей «Объекта концессионного соглашения» технико-экономическим показателям, установленным в решении «Концедента» о заключении концессионного соглашения, является основанием для предъявления «Концессионером» «Концеденту» требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

Раздел 6. Реконструкция Объекта концессионного соглашения

6.1. Реконструкции подлежит «Объект концессионного соглашения», состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложении № 1 к «Концессионному соглашению». Реконструкция «Объекта концессионного соглашения» осуществляется в сроки, указанные в пункте 14.2. «Концессионного соглашения».
6.2. «Концессионер» обязан выполнить работы по подготовке территории, необходимой для реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», и получить разрешения, необходимые для реконструкции «Объекта концессионного оглашения».
В целях подготовки территории, необходимой для реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и для осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», «Концессионер»:
 - освобождает территорию реконструкции от строений, подлежащих сносу, и лесонасаждений в порядке, установленном действующим законодательством;
 - осуществляет строительство временных коммуникаций, необходимых для реконструкции объектов имущества в составе «Объекта концессионного соглашения»;
 - осуществляет мероприятия по исключению вредного воздействия на окружающую среду, мероприятия противопожарной защиты;
 - осуществляет иные необходимые мероприятия по подготовке территории реконструкции, осуществления деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением».
6.3. Перечень реконструируемых объектов, входящих в состав «Объекта концессионного соглашения», содержится в Приложении № 3 к «Концессионному соглашению» и подлежит включения в инвестиционную программу «Концессионера», утверждаемую в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
Проект инвестиционной программы после заключения «Концессионного соглашения» разрабатывается и направляется «Концессионером» в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации в установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке.
Проект инвестиционной программы должен содержать установленные «Концессионным соглашением»:
1) задание и срок его выполнения;
2) мероприятия по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и сроки реализации указанных мероприятий;
3) плановые значения показателей деятельности «Концессионера» и сроки их достижения;
4) объем инвестиций и сроки их осуществления «Концессионером».
6.4. Сроки реконструкции «Объекта концессионного соглашения» предусмотрены в Приложении № 6 к «Концессионному соглашению».
6.5. «Концессионер» обязан осуществить инвестиции в реконструкцию «Объекта концессионного соглашения» в объемах, указанных в Приложении № 7 к «Концессионному соглашению».
6.6. Предельный размер расходов «Концессионера» на реконструкцию «Объекта концессионного соглашения» за весь срок действия «Концессионного соглашения» без учета расходов, источником финансирования которых является палата за подключение (технологическое присоединение»), составляет _________ (__________________) руб. __ коп.
Задание и основные мероприятия по реконструкции «Объекта концессионного соглашения», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 3 к «Концессионному соглашению».
6.7. «Концессионер» вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.
6.8. «Концедент» обязуется обеспечить «Концессионеру» необходимые условия для выполнения работ по реконструкции «Объекта концессионного соглашения», в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа «Концессионера» и уполномоченных им лиц к «Объекту концессионного соглашения».
6.9. «Концедент» обязуется оказывать «Концессионеру» содействие при выполнении работ по реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
6.10. «Концессионер» обязан за свой счет разработать и согласовать с «Концедентом» проектную документацию, необходимую для реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к «Объекту концессионного соглашения» в соответствии с решением «Концедента» о заключении «Концессионного соглашения».
6.11. При обнаружении «Концедентом» несоответствия проектной документации условиям, установленным «Концессионным соглашением», требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации «Концедент» обязуется немедленно предупредить об этом «Концессионера» и на основании решения «Концедента» до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
6.12. «Концессионер» обязан обеспечить ввод в эксплуатацию реконструируемого «Объекта концессионного соглашения» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.13. Завершение «Концессионером» работ по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» оформляется подписываемым «Сторонами» актом приемки выполненных работ (Приложение № 11 к «Концессионному соглашению»).
6.14. По итогам реконструкции «Объекта концессионного соглашения» «Концессионер» обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности «Концессионера», указанных в Приложении № 4 к «Концессионному соглашению».

Раздел 7. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков по Концессионному соглашению

7.1. Для целей реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и осуществления деятельности, предусмотренной п. 1.1. «Концессионного соглашения» «Концедент» предоставляет «Концессионеру» в аренду земельные участки в порядке и на условиях, указанных в договорах аренды земельных участков, заключаемых «Концедентом» с «Концессионером» по форме, приведенной в Приложении № 12 к «Концессионному соглашению».
Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду «Концессионеру», содержится в Приложении № 2 к «Концессионному оглашению».
7.2. «Концедент» обязуется заключить с «Концессионером» договоры аренды земельных участков, на которых располагается «Объект концессионного соглашения» и, которые необходимы для осуществления «Концессионером» деятельности, предусмотренной п. 1.1. «Концессионного соглашения», не позднее даты передачи «Концедентом» «Концессионеру» «Объекта концессионного соглашения».
7.3. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия «Концессионного соглашения».
7.4. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет «Концедента».
7.5. «Концессионер» не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.
7.6. Прекращение «Концессионного соглашения» является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.
7.7. «Концессионер» вправе с согласия «Концедента» возводить на земельных участках, находящихся в собственности «Концедента», объекты недвижимого имущества, не входящие в состав «Объекта концессионного соглашения», предназначенные для использования при осуществлении «Концессионером» деятельности, предусмотренной           п. 1.1. «Концессионного соглашения».
7.8. Формула расчета размера арендной платы за пользование земельными участками, которые необходимы для осуществления деятельности «Концессионера» и, на которых располагается «Объект концессионного соглашения», в течение срока действия «Концессионного соглашения», устанавливается на период, определенный «Концессионным соглашением», и рассчитывается по формуле:
А= КС х Кви х Ка, 
Где А – годовой размер арендной платы, руб./кв.м;
КС- кадастровая стоимость земельного участка;
Кви – коэффициент вида разрешенного (функционального) использования земельных участков;
Ка – коэффициент дифференциации по видам деятельности арендаторов внутри одного вида функционального использования земельного участка.
Коэффициенты для расчета размера арендной платы устанавливаются Решением Представительного Собрания Черемисиновского района Курской области от 09.02.2018 г. № 302 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за земельные участки, расположенные на территории муниципальных образований Черемисиновского района Курской области за исключением земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Поселок Черемисиново».

Раздел 8. Владение, пользование и распоряжение Объектом концессионного соглашения.

8.1. «Концессионер» обязан использовать (эксплуатировать) «Объект концессионного соглашения» в установленном «Концессионным соглашением» порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения».
8.2. «Концессионер» обязан поддерживать «Объект концессионного соглашения» в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание «Объекта концессионного соглашения».
8.3. Передача «Концессионером» в залог или отчуждение «Объекта концессионного соглашения», передача «Концессионером» прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми «Концессионеру» по «Концессионному соглашению», в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.
8.4. Продукция и доходы, полученные «Концессионером» в результате осуществления деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», являются собственностью «Концессионера».
8.5. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено «Концессионером» в процессе осуществления деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», является собственностью «Концедента», если «Сторонами» до момента начала создания и (или) приобретения такого имущества в письменном виде не согласовано иное. Стоимость такого имущества возмещению не подлежит.
8.6. Недвижимое имущество, которое создано «Концессионером» в процессе осуществления деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», и не относится к «Объекту концессионного соглашения», является собственностью Концедента».
8.7. «Концессионер» обязан учитывать «Объект концессионного соглашения» на своем балансе отдельно от своего имущества и производить начисление амортизации.
8.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Объекта концессионного соглашения» несет «Концессионер» в период действия «Концессионного соглашения».

Раздел 9. Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

9.1. В соответствии с «Концессионным соглашением» «Концессионер» обязан на условиях, предусмотренных «Концессионным соглашением», осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия «Концедента», за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
9.2. «Концессионер» обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
9.3. «Концессионер» обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», с момента подписания акта приема-передачи «Объекта концессионного соглашения» и до окончания срока, указанного в пункте 14.7. «Концессионного соглашения».
9.4. Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», «Концессионер» с использованием «Объекта концессионного соглашения» не имеет права осуществлять иную деятельность.
9.5. По «Концессионному соглашению» не допускается:
9.5.1. Передача «Концессионером» прав владения и (или) пользования «Объектом концессионного соглашения», в том числе передача его в субаренду.
9.5.2. Уступка права требования, перевод долга по «Концессионному соглашению» в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по «Концессионному соглашению» в доверительное управление.
9.5.3. Передача «Объекта концессионного соглашения» в собственность «Концессионера» и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с «Концессионным соглашением».
9.5.4. Нарушение иных запретов, предусмотренных действующим законодательством.
9.6. «Концессионер» имеет право исполнять «Концессионное соглашение», включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом «Концессионер» несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.
9.7. «Концессионер» обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Курской области, нормативными правовыми актами Администрации Черемисиновского района Курской области льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются «Концессионером» в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.
9.8. «Концессионер» обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», осуществлять реализацию услуг по регулируемым ценам (тарифам).
9.9. Установление и изменение цен (тарифов) осуществляется в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке органами исполнительной власти Курской области, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
9.10. Регулирование тарифов на оказываемые «Концессионером» услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера» на услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 6 к «Концессионному соглашению».
9.11. Объем валовой выручки, получаемой «Концессионером» в рамках реализации «Концессионного соглашения», в том числе на каждый год срока действия «Концессионного соглашения», указан в Приложении № 5 к «Концессионному соглашению».
9.12. «Концессионер» обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении «Концессионного соглашения», а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями таких договоров.
9.13. «Концессионер» обязан соблюдать требования законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные положениями частей 1 и 5 статьи 34 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и требования стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Правительством Российской Федерации.
9.14. «Концессионер» обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в виде безотзывной банковской гарантии, которая должна соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом «Концессионного соглашения» являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» в редакции (далее – «Банковская гарантия»).
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям, указанным в Приложении № 14 к «Концессионному соглашению».
Банковская гарантия предоставляется в течение срока действия «Концессионного соглашения» (возобновляемая гарантия) на срок не менее одного года. Сумма «Банковской гарантии» определяется в размере 1 % от предельного размера расходов на реконструкцию «Объекта концессионного соглашения» и рассчитывается в соответствии с применимым правом на каждый период действия обеспечения. Новая Банковская гарантия должна быть предоставлена не позднее, чем за 30 (Тридцати) календарных дней до окончания срока действия предыдущей «Банковской гарантии».
«Концессионер» предоставляет «Банковскую гарантию» при заключении «Концессионного соглашения» не позднее, чем за один день до даты заключения Концессионного соглашения.

Раздел 10. Концессионная плата по Концессионному соглашению

10.1. Концессионная плата по «Концессионному соглашению» не предусмотрена.

Раздел 11. Размер финансового участия Концедента в Концессионном соглашении

11.1. На момент заключения «Концессионного соглашения» размер финансового участия «Концедента» в форме финансового обеспечение на этапе эксплуатации «Объекта концессионного соглашения» расходов «Концессионера» на реконструкцию «Объекта концессионного соглашения», использование (эксплуатацию) «Объекта концессионного соглашения», в том числе на техническое обслуживание «Объекта концессионного соглашения» (далее – «Плата Концедента») составляет 3 690 000 (Три миллиона шестьсот девяносто) руб. 00 коп. на весь срок действия концессионного соглашения, из них:                       2026 г. – 0 руб. 00 коп.; 2027 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2028 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2029 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2030 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2031 г. – 750 000 руб. 00 коп.
«Плата Концедента» в размере 2 940 000 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп. направляется на финансирование затрат по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» (Приложение № 7 к «Концессионному соглашению»).
«Плата Концедента» в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. направляется на финансирование расходов Концессионера по техническому обслуживанию «Объекта концессионного соглашения» (Приложение № 8 к «Концессионному соглашению»).
Перечень мероприятий по реконструкции и использованию (эксплуатации) «Объекта концессионного соглашения», в том числе техническому обслуживанию «Объекта концессионного соглашения», на которые направлено финансовое участие «Концедента», содержится в Приложении № 3 к «Концессионному соглашению».
11.2. Плата «Концедента» выплачивается в следующем порядке:
 - «15» мая 2027 г. – 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
 - «15» мая 2028 г. – 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
 - «15» мая 2029 г. – 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
 - «15» мая 2030 г. – 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.;
 - «15» мая 2031 г. – 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
11.3. «Плата Концедента» выплачивается в форме субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными «Концессионным соглашением».
11.4. В случае использования «Концессионером» «Платы Концедента» на цели, несоответствующие указанным в пункте 11.1. «Концессионного соглашения», либо неиспользования в течение срока действия «Концессионного соглашения» «Платы Концедента» на цели, указанные в пункте 11.1. «Концессионного соглашения», такие средства в части, использованной нецелевым образом или неиспользованной на цели, указанные в пункте 11.1. «Концессионного соглашения», подлежат возврату в доход «Концедента».
11.5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и меры ответственности за их нарушение осуществляются в соответствии с «Концессионным соглашением», в том числе «Концедент» вправе потребовать от «Концессионера» предоставления документов (их копий), подтверждающих осуществление расходов (возмещение понесенных расходов) за счет «Платы Концедента». «Концессионер» обязуется ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять «Концеденту» отчеты о целевом расходовании «Платы Концедента». К отчету должны быть приложены документы, подтверждающие целевое расходование «Платы Концедента», а именно акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Раздел 12. Гарантии прав Концессионера при осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Концессионного соглашения
12.1. По «Концессионному соглашению», объектом которого являются объекты водоснабжения, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые «Концессионером» товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения такого «Концессионного соглашения» и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и правовыми актами Курской области.
[bookmark: Par974]12.2. По соглашению «Сторон» «Концессионного соглашения» и по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые «Концессионером» товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия «Концессионного соглашения» по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Курской области, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.
[bookmark: Par976]12.3. «Концессионер» имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
12.4. Орган исполнительной власти Курской области, осуществляющий государственное регулирование цен устанавливает цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые «Концессионером» товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных «Концессионным соглашением» объема инвестиций и сроков их осуществления в реконструкцию «Объекта концессионного соглашения».
12.5. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Курской области, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на «Концессионера» или ухудшению положения «Концессионера» таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении «Концессионера», ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области, органов местного самоуправления, «Концедент» обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением». В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением», «Концедент» вправе увеличить размер «Платы Концедента» по «Концессионному соглашению», срок «Концессионного соглашения» с согласия «Концессионера», размер принимаемых на себя «Концедентом» расходов на реконструкцию объекта соглашения, а также предоставить «Концессионеру» дополнительные муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта «Концессионного соглашения» изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства «Концедента» по принятию мер, обеспечивающих получение «Концессионером» валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) «Концессионера» за недостижение «Концессионером» установленных «Концессионным соглашением» плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается «Концессионным соглашением».
12.6. В случае установления органом исполнительной власти Курской области, осуществляющим государственное регулирование, тарифов с применением долгосрочных параметров регулирования, которые не соответствуют указанным в Приложении № 6 к «Концессионному соглашению» долгосрочным параметрам регулирования, условия «Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».
12.7. При наступлении указанных в пункте 12.6. «Концессионного соглашения» обстоятельств «Стороны» в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию «Концессионера» заключают дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения» в части Задания и основных мероприятий, а также в части плановых значений показателей деятельности «Концессионера» с целью их приведения в соответствие с измененными долгосрочными параметрами регулирования или установленными тарифами либо в части внесения в «Концессионное соглашение» обязанности «Концедента» по софинансированию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, в целях компенсации «Концессионеру» экономически обоснованных расходов, не возмещаемых за счет тарифов в связи с указанными обстоятельствами. «Стороны» распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения органа регулирования.
12.8. Если для заключения, указанного в пункте 12.7. «Концессионного соглашения» дополнительного соглашения требуется принятие решения «Концедента», «Концедент» обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления требования «Концессионера» об изменении условий «Концессионного соглашения».
12.9. Если для изменения условий «Концессионного соглашения» требуется согласие государственных органов, то в предусмотренный пунктом 12.8. «Концессионного соглашения» срок «Концедент» и «Субъект РФ» обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе предоставить «Концессионеру», имеющиеся у «Концедента» и «Субъекта РФ» документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий «Концессионного соглашения». В этом случае «Стороны» заключают дополнительное соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения согласия государственного органа.
12.10. В случае, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после поступления требований «Концессионера» об изменении условий «Концессионного соглашения» по основаниям, предусмотренным «Концессионным соглашением» и законодательством, «Концедент» не принял решение об изменении условий «Концессионного соглашения», не уведомил «Концессионера» о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил «Концессионеру» мотивированный отказ, «Концессионер» вправе приостановить выполнение работ по реконструкции «Объекта концессионного соглашения», предусмотренных заданием и основными мероприятиями, до принятия «Концедентом» решения об изменении условий настоящего «Концессионного соглашения» либо предоставления мотивированного отказа. При этом, «Концессионер» не вправе без согласия «Концедента» приостанавливать «Концессионную деятельность». Экономически обоснованные расходы и недополученные доходы, возникшие у «Концессионера» в связи с продолжением «Концессионной деятельности» после возникновения обстоятельств, указанных в «Концессионном соглашении», подлежат возмещению «Субъектом РФ».
12.11. В случаи невнесения изменений в «Концессионное соглашение» по требованию «Концессионера» (пункт 12.6. «Концессионного соглашения»), «Концессионер» обязан обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении «Концессионного соглашения». Требование «Концессионера» является основанием досрочного прекращения «Концессионного соглашения» на основании решения суда.
12.12. Во исполнение «Концессионного соглашения» «Концедент» в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых «Концессионером», следующим образом:
12.12.1. Предоставлять целевое финансирование подведомственным «Концеденту» организациям с целью погашения задолженности по оплате услуг «Концессионера», а также осуществлять контроль за целевым и своевременным расходованием финансирования подведомственными организациями «Концедента».
12.12.2. Проводить разъяснительную работу с населением на предмет необходимости своевременно вносить плату за услуги водоснабжения и предупреждения об административной ответственности за несвоевременную оплату.
12.12.3. «Концедент» совместно с «Субъектом РФ» обязуются в пределах своих полномочий оказывать содействие «Концессионеру» в процессе согласования условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
12.13. Порядок возмещения недополученных доходов и экономически обоснованных расходов «Концессионера».
12.13.1. «Субъект РФ» в порядке, предусмотренном законодательством и условиями «Концессионного соглашения», своевременно обеспечивает:
12.13.1.1. Возмещение недополученных доходов.
12.13.1.2. Учет экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов «Концессионера» при установлении тарифов на расчетные периоды регулирования в порядке, предусмотренным законодательством и условиями «Концессионного соглашения».
12.13.1.3. Возмещение экономически обоснованных расходов и выпадающих доходов «Концессионера» в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
12.13.2. В случае возникновения основания для возмещения недополученных доходов посредством выплаты «Концессионеру» субсидии за счет средств бюджета Курской области «Концессионер» и уполномоченный орган исполнительной власти «Субъекта РФ» заключают соглашение (пункт 4.3.3. «Концессионного соглашения»).
12.13.3. Недополученные доходы и экономически обоснованные расходы:
12.13.3.1. Не возмещенные «Субъектом РФ» на дату прекращения «Концессионного соглашения».
12.13.3.2. Подлежащие учету при установлении тарифов для «Концессионера» в расчетных периодах, следующих за датой прекращения «Концессионного соглашения», в соответствии с «Концессионным соглашением» и (или) законодательством.
12.13.3.3. Не учтенные при установлении тарифов для «Концессионера» на расчетный период, в котором произошло прекращение «Концессионного соглашения», должны быть выплачены «Субъектом РФ» в пользу «Концессионера» в течение 6 (шести) месяцев с даты прекращения «Концессионного соглашения».
12.14. Порядок расчета недополученных доходов «Концессионера» предусмотрен по правилам, предусмотренным Требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.10.2023 г. № 1782, а также постановлением Правительства Курской области от 28.12.2024 г.                         № 1219-па (в ред. постановлений Правительства Курской области от 04.02.2025 г. № 63-пп, от 11.04.2025 г. № 273-пп) «О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению».

13. Финансирование по Концессионному соглашению

13.1. Обязательства Концессионера по обеспечению финансирования.
13.1.1. Если иное прямо не предусмотрено «Концессионным соглашением», все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением «Концессионером» своих обязательств по «Концессионному соглашению», в том числе в связи с реконструкцией «Объекта концессионного соглашения», осуществлением деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», а также обязательств по иным договорам по проекту несет «Концессионер».
13.1.2. Предельный размер расходов на реконструкцию «Объекта концессионного соглашения», осуществляемых в течение всего срока действия «Концессионного соглашения» «Концессионером», предусмотрен Приложением № 7 к «Концессионному соглашению».
13.2. В срок не позднее 1 (одного) месяца до предусмотренной Заданием и основными мероприятиями даты начала мероприятий по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» «Концессионер» предоставляет «Концеденту» документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам:
13.2.1. Надлежащим образом заверенные копии соглашений о финансировании.
13.2.2. Надлежащим образом заверенную(-ые) копию(-и) документов, подтверждающих наличие у «Концессионера» иных источников финансирования, позволяющих «Концессионеру» выполнить его обязательства по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями.
13.3. Соглашения о финансировании.
13.3.1. «Концессионер» обязан согласовывать с «Концедентом» и «Субъектом РФ» основные условия заключаемых соглашений о финансировании:
а) максимальная сумма основного долга.
б) график выборки (если применимо).
в) график погашения.
г) применяемые процентные ставки, комиссии, штрафные санкции, а также иные виды платежей в случае ненадлежащего исполнения обязательств «Концессионером» и (или) в случае досрочного погашения долга по соглашениям о финансировании;
13.3.2. В ходе реализации проекта, «Концессионер» обязан согласовывать с «Концедентом» и «Субъектом РФ» любые изменения условий соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера финансовых обязательств «Концедента» или «Субъекта РФ» в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения».
13.3.3. Указанные согласования осуществляются через Уполномоченный орган, который обеспечивает получение необходимых согласований от «Концедента» и «Субъекта РФ».
13.3.4. Уполномоченный орган не вправе отказать в согласовании изменений в соглашения о финансировании за исключением случаев, когда:
13.3.4.1. Увеличение максимальной суммы основного долга по соглашению не связано с соответствующим увеличением инвестиционных обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению».
13.3.4.2. Процентные ставки по соглашению о финансировании увеличиваются более, чем на 50 % (пятьдесят процентов). Во избежание сомнений, данный пункт не распространяется на увеличение процентных ставок и/или комиссий, которое производится в предусмотренном в согласованном уполномоченным органом соглашении о финансировании порядке.
13.3.4.3. Вносимые изменения приводят к увеличению размера финансовых обязательств «Концедента» или «Субъекта РФ» или в случае досрочного прекращения настоящего «Концессионного соглашения» более, чем на 20 % (двадцать процентов).
13.3.5. В целях согласования условий соглашений о финансировании или их изменений, «Концессионер» направляет проект соответствующего договора или дополнительного соглашения о внесении изменений в уполномоченный орган.
13.3.6. Уполномоченный орган обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения от «Концессионера» проекта(-ов) соглашения(-ий) о финансировании в соответствии с настоящим соглашением, принять решение о согласовании или отказе в согласовании. неполучение «Концессионером» ответа уполномоченного органа в указанные сроки означает согласование «Концедентом» и «Субъектом РФ» соответствующего соглашения о финансировании или вносимого в него изменения.
13.3.7. «Концессионер» несет ответственность перед «Концедентом» и «Субъектом РФ» за соответствие всех вносимых изменений в соглашения о финансировании той версии, которая направлялась в уполномоченный орган на согласование.
13.3.8. В случае отказа уполномоченного органа в согласовании соглашений о финансировании или изменении к ним:
13.3.8.1. уполномоченный орган обязан предоставить вместе с отказом мотивированное обоснование, в том числе – замечания, при устранении которых «Концедент» и «Субъект РФ» были бы готовы согласовать данные соглашения о финансировании и/или изменения к ним.
13.3.8.2. «Концессионер» вправе по своему усмотрению внести изменения и повторно представить соглашения о финансировании и/или изменения к ним.
13.3.9. «Концессионер» обязан своевременно уведомлять уполномоченный орган о любых изменениях условий Соглашения о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера финансовых обязательств «Концедента» в случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения».
13.4. Бюджетные расходы.
13.4.1. «Концедент» и «Субъект РФ» могут использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения законодательства, для выплаты какой-либо суммы, причитающейся «Концессионеру» по «Концессионному соглашению».

Раздел 14. Сроки, предусмотренные Концессионным соглашением

14.1. «Концессионное соглашение» вступает в силу со дня его подписания и действует по «__» ________ 2031 г.
Срок действия «Концессионного соглашения» может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) лет, по соглашению сторон на основании решения Администрации Черемисиновского района Курской области.
14.2. Реконструкция «Объекта концессионного соглашения» осуществляется в сроки, предусмотренные Заданием и основными мероприятиями (Приложение № 3 к «Концессионному соглашению»). Указанные сроки могут быть продлены в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и «Концессионным соглашением».
14.3. Продление срока действия «Концессионного соглашения» осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения».
14.4. Срок передачи «Концедентом» «Концессионеру» «Объекта концессионного соглашения» – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания «Концессионного соглашения».
14.5. Срок использования (эксплуатации) «Концессионером» «Объекта концессионного соглашения» – с момента передачи «Объекта концессионного соглашения» «Концедентом» «Концессионеру» по акту приема-передачи до момента окончания срока действия «Концессионного соглашения». Основной целью эксплуатации «Объекта концессионного соглашения» является улучшение работы систем водоснабжения.
14.6. Срок передачи «Концессионером» «Концеденту» «Объекта концессионного соглашения» по «Концессионному соглашению» – не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания срока действия «Концессионного соглашения».
14.7. Срок осуществления «Концессионером» деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения» – с момента передачи «Объекта концессионного соглашения» «Концедентом» «Концессионеру» по акту приема-передачи до окончания срока действия «Концессионного соглашения».

Раздел 15. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером Концессионного соглашения

15.1. Контроль «Концедента» за исполнением «Концессионного соглашения» осуществляется уполномоченными «Концедентом» органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании «Концессионного соглашения» имеют право беспрепятственного доступа на «Объект концессионного соглашения», а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной пункте 1.1. «Концессионного соглашения». «Концедент» уведомляет «Концессионера» об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные «Концессионным соглашением», в разумный срок до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных «Концессионным соглашением».
15.2. «Концедент» осуществляет контроль за соблюдением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения», в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения», обязательств по использованию (эксплуатации) «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с целями, установленными «Концессионным соглашением», а также сроков исполнения обязательств, указанных в Разделе 14 «Концессионного соглашения».
15.3. «Концессионер» обязан обеспечить представителям уполномоченных «Концедентом» органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения», беспрепятственный доступ на «Объект концессионного соглашения», а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. «Концессионного соглашения».
15.4. «Концедент» имеет право запрашивать у «Концессионера», а «Концессионер» обязан предоставить информацию об исполнении «Концессионером» обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением». Предоставление указанной информации «Концессионером» «Концеденту» осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).
15.5. «Концедент» не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности «Концессионера».
15.6. Представители уполномоченных «Концедентом» органов или юридических лиц не вправе разглашать сведения, отнесенные «Концессионным соглашением» к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.
15.7. При обнаружении «Концедентом» в процессе осуществления контроля за деятельностью «Концессионера» нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение «Концессионером» условий «Концессионного соглашения», «Концедент» обязан сообщить об этом «Концессионеру» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.
15.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением «Концессионером» условий «Концессионного соглашения» оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению «Концедентом» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного Акта на официальном сайте «Концедента» в сети Интернет. Доступ к указанному Акту обеспечивается в течение срока действия «Концессионного соглашения» и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.
15.9. В случае выявленных «Концедентом» недостатков в процессе исполнения «Концессионером» «Концессионного соглашения», «Концедент» имеет право потребовать от «Концессионера» устранения этих недостатков. Требование об устранении выявленных недостатков направляется «Концессионеру» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их выявления и должно содержать указание на срок для их устранения.
15.10. «Концессионер» имеет право в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования «Концедента» об устранении выявленных недостатков, оспорить указанное требование.
15.11. «Стороны» обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных «Концессионным соглашением», а также незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении событий, способных повлияет на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

Раздел 16. Особые обстоятельства

16.1. Перечень особых обстоятельств.
16.1.1. Любое из перечисленных в пунктах 16.1.2 – 16.1.4. «Концессионного соглашения» обстоятельств, наступившее после даты заключения «Концессионного соглашения», если иное не указано в «Концессионном соглашении», может быть признано особым обстоятельством.
16.1.2. Особые обстоятельства, относящиеся к «Концеденту»:
16.1.2.1. Нарушение «Концедентом» срока заключения любого из договоров аренды земельного участка.
16.1.2.2. Нарушение «Концедентом» сроков передачи «Концессионеру» «Объекта соглашения», а также необходимых документов более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
16.1.2.3. Повышение в одностороннем порядке арендной платы по любому из договоров аренды земельных участков более чем на 20 (двадцать) процентов от установленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение 1 (одного) года действия договора аренды земельного участка, или более чем на 100 (сто) процентов от установленного при заключении договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение любого периода времени после заключения договора аренды земельного участка.
16.1.2.4. Утрата «Концедентом» права собственности на любое имущество, входящее в состав «Объекта концессионного соглашения».
16.1.2.5. Незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением платежных обязательств «Концедента» по «Концессионному соглашению», в срок до 31 декабря соответствующего года.
16.1.2.6. Неоднократный отказ в согласовании инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока согласования инвестиционной программы «Концессионера» более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
16.1.2.7. Неисполнение «Концедентом» обязанности по передаче «Концессионеру» бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия «Концессионного соглашения», если по соглашению «Концессионера» и «Концедента» «Концессионер» осуществил необходимые действия для государственной регистрации права собственности «Концедента» на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование «Концессионера».
16.1.2.8. Нарушение установленных «Концессионным соглашением» сроков выплаты «Концедентом» компенсации дополнительных расходов «Концессионера», возникших вследствие особых обстоятельств, относящихся к «Концеденту», более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.
16.1.2.9. Превышение общей суммы задолженности «Концедента» перед «Концессионером» по всем особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, просрочка которой составляет более 60 (шестидесяти) календарных дней.
16.1.3. Особые обстоятельства, относящиеся к «Субъекту РФ»:
16.1.3.1. Неоднократный отказ в утверждении инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством, или нарушение предусмотренного законодательством срока утверждения инвестиционной программы «Концессионера» более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
16.1.3.2. Незакрепление в законе о бюджете Курской области расходных статей, связанных с исполнением платежных обязательств «Субъекта РФ», предусмотренных «Концессионным соглашением» или законодательством в связи с заключением и исполнением «Концессионного соглашения», в срок до 31 декабря соответствующего года.
16.1.3.3. Признание недействительными положений «Концессионного соглашения» в части каких-либо прав и (или) обязанностей «Субъекта РФ».
16.1.3.4. Невключение в тарифы расходов «Концессионера» в связи с выполнением «Концессионером» обязанностей по страхованию.
16.1.3.5. Установление органом регулирования тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности «Концессионера», которые отличаются от долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении № 5 к «Концессионному соглашению».
16.1.3.6. Корректировка органом регулирования необходимой валовой выручки в указанных ниже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с наступлением иных особых обстоятельств:
16.1.3.6.1. В связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением «Концессионером» обязательств по реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
16.1.3.6.2. С учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг).
16.1.3.6.3. В целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы.
16.1.3.6.4. В отношении произведенных «Концессионером» в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов.
16.1.3.6.5. Иных случаях, предусмотренных законодательством.
16.1.4. Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из «Сторон»:
16.1.4.1. Обнаружение на земельном участке археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны «Концессионеру» при заключении «Концессионного соглашения», в случаях, когда в результате такого обнаружения «Концессионер» не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с заданием и основными мероприятиями и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения».
16.1.4.2. Досрочное прекращение любого из договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением «Концессионером» условий таких договоров.
16.1.4.3. Невыдача по истечении 90 (девяноста) дней с даты завершения работ по реконструкции любого объекта недвижимости, входящего в состав «Объекта концессионного соглашения», разрешения на ввод в эксплуатацию такого объекта при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) «Концессионера», и (или) лица, относящегося к «Концессионеру», и (или) выявленных недостатков «Объекта концессионного соглашения», и (или) иного неисполнения «Концессионером» требований законодательства.
16.1.4.5. Необоснованный отказ или задержка в получении технических условий «Концессионером» на подключение «Объекта концессионного соглашения» к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что «Концессионер» предпринял все зависящие от него меры для такого подключения.
16.1.4.6. Отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение «Концессионного соглашения» в связи с передачей во владение и пользование «Концессионера» бесхозяйного имущества, выявленного в течение срока действия «Концессионного соглашения»;
16.1.4.7. Изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», включая отмену предусмотренного «Концессионным соглашением» метода регулирования тарифов для «Концессионера».
16.1.4.8. Вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми «Концессионер» или «Концедент» оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства.
16.1.4.9. Вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения «Концессионером» установленных «Концессионным соглашением» обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов и (или) их должностных лиц.
16.1.4.10. Действия и (или) бездействие государственных органов или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и (или) бездействия «Концессионер» не может исполнить свои обязанности по «Концессионному соглашению», при условии что «Концессионер» предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении «Концессионером» любого разрешения, включая разрешение на строительство, необоснованный отказ в государственной регистрации, приостановление государственной регистрации.
16.1.4.11. Решение органа, осуществляющего государственную экспертизу, препятствующее реконструкции «Объекта концессионного соглашения», соответствующего требованиям «Концессионного соглашения».
16.2. Признаки Особого обстоятельства.
16.2.1. Любое из перечисленных в пунктах 16.1.2 – 16.1.4 «Концессионного соглашения» обстоятельств признается особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие «Концессионера» (или любого лица, за действия которого «Концессионер» отвечает, как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:
16.2.1.1. Наступление этого обстоятельства препятствует надлежащему исполнению «Концессионером» условий «Концессионного соглашения».
16.2.1.2. Наступление этого обстоятельства повлекло или повлечет дополнительные расходы и/или сокращение выручки «Концессионера».
16.3. Последствия наступления особого обстоятельства.
16.3.1. В случае наступления особого обстоятельства «Концессионер» освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с «Концессионным соглашением», но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким особым обстоятельством.
16.3.2. Если наступление особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет дополнительные расходы и/или сокращение выручки «Концессионера», то «Концедент» обязан возместить «Концессионеру» такие понесенные им дополнительные расходы и/или компенсировать сокращение выручки.
16.3.3. Если в результате наступления особого обстоятельства «Концессионер» не может выполнить мероприятия по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями, то «Концедент» и «Субъект РФ» обязаны внести соответствующие изменения в «Концессионное соглашение» по требованию «Концессионера», за исключением случаев, когда наступление такого особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий «Концессионного соглашения» в соответствии с законодательством.
16.4. Действия «Сторон» в случае наступления особого обстоятельства.
16.4.1. Узнав о наступлении особого обстоятельства, «Концессионер» обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления особого обстоятельства, уведомить об этом «Концедента» и «Субъект РФ», а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить «Концеденту» и «Субъект РФ» уведомление об особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:
16.4.1.1. Описание особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить).
16.4.1.2. Обоснование отсутствия у «Концессионера» возможности избежать наступления этого особого обстоятельства.
16.4.1.3. Описание действий, предпринятых или подлежащих принятию «Концессионером» во исполнение обязанностей по смягчению последствий особого обстоятельства.
16.4.2. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения «Уведомления об особом обстоятельстве» «Концедент» может направить «Концессионеру» (с копией «Субъекту РФ») предложения о внесении изменений в условия «Концессионного соглашения», направленные на продление сроков исполнения «Концессионером» обязательств по «Концессионному соглашению», снижение дополнительных расходов, возмещение сокращения выручки и иные формы (по усмотрению «Концедента») компенсации «Концессионеру» последствий особого обстоятельства.
16.4.3. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения «Концедента» либо не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней с момента направления «Концеденту» и «Субъекту РФ» «Уведомления об особом обстоятельстве», «Концессионер» обязан направить «Концеденту» расчет (далее по тексту – «Расчет к уведомлению об особом обстоятельстве»), содержащий следующие сведения:
16.4.3.1. Предлагаемые «Концессионером» изменения условий «Концессионного соглашения» (с учетом предложения «Концедента»), необходимые для продолжения исполнения «Концессионером» обязательств по «Концессионному соглашению», в том числе предложения по продлению срока действия «Концессионного соглашения» и (или) изменению задания и основных мероприятий по реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
16.4.3.2. Расчет дополнительного времени, необходимого «Концессионеру» для завершения выполнения начатых «Концессионером» мероприятий по реконструкции «Объекта концессионного соглашения».
16.4.3.3. Если применимо – расчет дополнительных расходов, понесенных «Концессионером» с даты возникновения особого обстоятельства по дату направления расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.
16.4.3.4. Если применимо – расчет сокращения выручки «Концессионера» с даты возникновения особого обстоятельства по дату направления расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве», возникших в связи с наступлением этого особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.
16.4.3.5. Если применимо – расчет дополнительных расходов, которые «Концессионер» ожидает понести с момента направления расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве» в отношении каждого расчетного периода, на который влияет такое особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.
16.4.3.6. Если применимо – расчет ожидаемого сокращения выручки «Концессионера» с момента направления расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве» в отношении каждого расчетного периода, а который влияет такое особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.
16.4.3.7. Если применимо – график выплаты возмещения «Концессионеру» в связи с наступлением особого обстоятельства.
16.4.4. При подготовке расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, «Концессионер» обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в «Концессионное соглашение» и/или перенос сроков исполнения обязательств в качестве мер компенсации последствий особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно).
16.4.5. Если особое обстоятельство носит длящийся характер, «Концессионер» вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять «Концеденту» или «Субъекту РФ» дополнительные расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в настоящем соглашении.
16.4.6. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения расчета к уведомлению об особом обстоятельстве «Концедент» обязан направить «Концессионеру» (с копией «Субъекту РФ») письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом дополнительных расходов и сокращения выручки, а также с предложениями по изменению «Концессионного соглашения».
16.4.7. В случае, если по результатам рассмотрения «Уведомления об особом обстоятельстве» и/или расчета к «Уведомлению об особом обстоятельстве», «Концедент» выявил ошибки и/или несоответствия, «Концедент» может направить «Концессионеру» требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий.
16.4.8. «Концессионер» устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная настоящим соглашением.
16.4.9. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления «Концедентом» согласия с «Уведомлением об особом обстоятельстве», либо с даты вынесения решения по особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):
16.4.9.1. «Стороны» должны согласовать и внести изменения в «Концессионное соглашение» в соответствии с согласованными в расчете к «Уведомлению об особом обстоятельстве» предложениями «Концессионера» либо в соответствии с вынесенным решением по особому обстоятельству в порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).
16.4.9.2. «Стороны» должны согласовать и подписать график возмещения по особому обстоятельству, представленный «Концессионером» в соответствии с настоящим соглашением.
16.5. «Стороны» соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат «Концедента» по возмещению ожидаемых дополнительных расходов и(или) ожидаемому сокращению выручки более чем на 10% (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с графиком возмещения по особому обстоятельству, «Стороны» проведут переговоры и рассмотрят возможность переноса (реструктурирования) выплат «Концедента» на последующие расчетные периоды действия «Концессионного соглашения».
16.6. «Стороны» могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны «Концессионера» сумм при осуществлении последующих выплат «Концедента» по возмещению ожидаемых дополнительных расходов и / или ожидаемого сокращения выручки «Концессионера» путем внесения соответствующих изменений в график возмещения по особому обстоятельству.

Раздел 17. Обстоятельства непреодолимой силы

17.1. Перечень обстоятельств непреодолимой силы.
17.1.1. Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния «Стороны», наступившее после даты заключения «Концессионного соглашения», которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения «Стороной» (далее – «Пострадавшая сторона») своих обязательств в соответствии с «Концессионным соглашением», включая:
17.1.1.1. Военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты либо действия зарубежных противников, при этом – в каждом – если в таковых участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения.
17.1.1.2. Ядерное, химическое или биологическое заражение земельного участка или «Объекта соглашения», за исключением случаев, когда источник или причина такого заражения является результатом действий (бездействий) «Концессионера» или иного лица, относящегося к «Концессионеру».
17.1.1.3. Ударные волны, вызванные объектами, двигающимися со сверхзвуковой скоростью.
17.1.1.4. Революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж.
17.1.1.5. Осуществление национализации, реквизиции или экспроприации имущества «Концессионера».
17.1.1.6. Землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, предусмотренный проектной документацией, в отношении которой получено заключение государственной экспертизы.
17.1.1.7. Эпидемия при условии, что соответствующее обстоятельство:
17.1.1.7.1. Наносит существенный и неизбежный физический ущерб «Объекту концессионного соглашения» или влечет его разрушение.
17.1.1.7.2. Приводит к невозможности завершения мероприятий по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в сроки, установленные заданием и основными мероприятиями.
17.1.1.7.3. Делает невозможной осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения».
17.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения «Концедентом» «Уведомления об обстоятельстве непреодолимой силы» «Концедент» и «Концессионер» должны проводить встречи для обсуждения обстоятельства непреодолимой силы и его последствий и, в той мере, в какой это возможно, определения наиболее эффективного порядка действий, включая необходимые разумные усилия для уменьшения влияния обстоятельства непреодолимой силы, а также для согласования (в случае необходимости) изменений условий «Концессионного соглашения», необходимых в связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы для продолжения исполнения пострадавшей стороной обязательств из «Концессионного соглашения».
17.3. Обязанность принимать меры для сведения к минимуму воздействия обстоятельств непреодолимой силы.
17.3.1. Пострадавшая сторона обязана принять все разумные меры для сведения к минимуму воздействия обстоятельства непреодолимой силы, а также незамедлительно возобновить исполнение всех своих обязательств по «Концессионному соглашению» после прекращения обстоятельства непреодолимой силы.
17.4. Соотношение между обстоятельствами непреодолимой силы и особыми обстоятельствами.
17.4.1. В той степени, в которой какое-либо обстоятельство непреодолимой силы также является особым обстоятельством, такое обстоятельство непреодолимой силы, а также его последствия рассматриваются в качестве особых обстоятельств. Если при этом какое-либо обстоятельство может быть разделено на несколько обстоятельств, одни из которых будут являться особыми обстоятельствами, а другие – обстоятельствами непреодолимой силы, «Концессионер» должен иметь право на освобождение от обязательств, в зависимости и в той степени, в которой каждая часть таких событий является особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы.

Раздел 18. Ответственность Сторон Концессионного соглашения

18.1. «Сторона», не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные «Концессионным соглашением», несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и «Концессионным соглашением», если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
18.2. «Концессионер» несет ответственность перед «Концедентом» за допущенное при реконструкции «Объекта концессионного соглашения» нарушение требований, установленных «Концессионным соглашением», требований технических регламентов, иных обязательных требований к качеству «Объекта концессионного соглашения».
18.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 18.2. «Концессионного соглашения», «Концедент» обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения, нарушения направить «Концессионеру» в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта «Концессионного соглашения» и документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения составляет 30 (тридцать) календарных дней.
18.4. «Концедент» вправе потребовать от «Концессионера» возмещения причиненных «Концеденту» убытков, вызванных нарушением «Концессионером» требований, указанных в пункте 18.2. «Концессионного соглашения», если эти нарушения не были устранены «Концессионером» в срок, определенный «Концедентом» в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 18.3. «Концессионного соглашения», или являются существенными.
18.5. «Концессионер» несет перед «Концедентом» ответственность за качество работ по реконструкции «Объекта концессионного оглашения» в течение 5 (пяти) лет со дня окончания срока действия «Концессионного соглашения».
18.6. «Концедент» имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения «Концессионера» от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения «Концессионером» обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением». «Концессионер» имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концедентом» обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением».
18.7. «Концессионер» обязан уплатить «Концеденту» неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концессионером» обязательств, установленных «Концессионным соглашением», в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
18.8. «Концедент» обязан уплатить «Концессионеру» неустойку в виде штрафа в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обязательств, случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Концедентом» обязательств, установленных «Концессионным соглашением», в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств.
18.9. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных «Концессионным соглашением», не освобождают соответствующую «Сторону» «Концессионного соглашения» от исполнения этого обязательства.

Раздел 19. Изменение концессионного соглашения

19.1. Для изменения условий «Концессионного соглашения», в том числе условий, изменяемых по соглашению «Сторон» на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации (Постановлением Правительства РФ от 24.04.2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного соглашения»).
19.2. Согласие антимонопольного органа требуется также в случае изменения условий концессионного соглашения по следующим основаниям:
19.2.1. в случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Курской области, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на «Концессионера» или ухудшению положения «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении «Концессионера», ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области, органов местного самоуправления, «Концедент» обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением». В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций «Концессионера» и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного «Концессионным соглашением», «Концедент» вправе продлить срок действия «Концессионного соглашения» с согласия «Концессионера» и (или) увеличить размер финансового участия «Концедента», а также предоставить «Концессионеру» дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам «Объекта концессионного соглашения» изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящего пункта обязательства «Концедента» по принятию мер, обеспечивающих получение «Концессионером» валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) «Концессионера» за недостижение «Концессионером» установленных «Концессионным соглашением» «Плановых значений показателей надежности, энергетической эффективности Объекта концессионного соглашения» (Приложение № 4 к «Концессионному соглашению»). Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением. В случае, если в течение срока действия «Концессионного соглашения» устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные настоящим пунктом, условия «Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».
19.2.2. В случае если в течение срока действия «Концессионного соглашения», регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера», которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным «Концессионным соглашением», условия «Концессионного соглашения» должны быть изменены по требованию «Концессионера».
19.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности «Концессионера», указанных в Приложении № 6 к «Концессионному соглашению», осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти Курской области, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.
19.4. В целях внесения изменений в условия «Концессионного соглашения» одна из «Сторон» направляет другой «Стороне» соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.
19.5. «Сторона», получившая вышеуказанное предложение, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения предложения рассмотреть его и направить другой «Стороне» и «Субъекту РФ» решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия «Концессионного соглашения».
19.6. В случае, если «Стороны» и «Субъект РФ» достигнут согласия о внесении изменений в «Концессионное соглашение», но для внесения изменений в условия «Концессионного соглашения» в соответствии с законодательством потребуется получение согласований и принятие решений государственных органов, то соглашение об изменении условий «Концессионного соглашения» «Стороны» обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.
19.7. В случае, если «Стороны» и «Субъект РФ» достигнут согласия о внесении изменений в «Концессионное соглашение» и для внесения изменений получение согласований и принятие решений государственных органов не требуется, то соглашение об изменений условий «Концессионного соглашения» «Стороны» обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения «Стороной», направившей предложение о внесении изменений в условия «Концессионного соглашения», решения другой «Стороны» о согласии с внесением в условия «Концессионного соглашения» предложенных изменений.
19.8. В случае, если «Стороны» и «Субъект РФ» не достигнут согласия о внесении изменений в условия «Концессионного соглашения» по предложению одной из «Сторон» «Концессионного соглашения» в срок, установленный «Концессионным соглашением», то считается, что между «Сторонами» возник спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров.
19.9. В случае, если в течение срока действия «Концессионного соглашения», реализация «Концессионного соглашения» стала невозможной вследствие обстоятельства непреодолимой силы или особого обстоятельства, «Концессионер» вправе направить «Концеденту» требование об изменении условий «Концессионного соглашения», а «Концедент» обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить «Концессионера» о принятом решении в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения указанного требования «Концессионера».
19.10. В случае, если «Концедент» не исполнил указанную в «Концессионном соглашении» обязанность, «Концессионер» вправе приостановить исполнение «Концессионного соглашения» (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением потребителям услуг водоснабжения) до принятия «Концедентом» решения об изменении условий «Концессионного соглашения», либо предоставления мотивированного отказа.
19.11. Убытки, причиненные «Концессионеру» вследствие приостановления «Концессионером» исполнения «Концессионного соглашения», подлежат возмещению «Концедентом» в полном объеме в соответствии с законодательством.
19.12. «Концессионное соглашение» может быть изменено по требованию одной из «Сторон» по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Раздел 20. Прекращение Концессионного соглашения

20.1. «Концессионное соглашение» прекращается в дату истечения срока «Концессионного соглашения».
20.2. «Концессионное соглашение» может быть прекращено ранее даты истечения срока «Концессионного соглашения»:
20.2.1. По соглашению «Сторон» и согласования «Субъекта РФ».
20.2.2. на основании решения суда в случае предъявления «Концедентом» или «Субъектом РФ» требований по «Концессионному соглашению».
20.2.3. на основании решения суда в случае предъявления «Концессионером» требований по основаниям, предусмотренным «Концессионным соглашением».
20.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.
20.3. Прекращение по соглашению «Сторон».
20.3.1. «Концессионное соглашение» может быть прекращено до даты истечения срока «Концессионного соглашения» по соглашению «Сторон» с согласованием «Субъекта РФ», совершенному в письменной форме.
20.4. Прекращение на основании решения суда по требованию «Концедента» или «Субъекта РФ».
20.4.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию «Концедента» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
20.4.1.1. «Концессионер» без согласия «Концедента» приостанавливает или прекращает деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», за исключением случаев, если приостановка или прекращение деятельности, предусмотренной «Концессионным соглашением», требуется для ликвидации последствий аварий и (или) иных чрезвычайных обстоятельств.
20.4.1.2. «Концессионер» использует «Объект концессионного соглашения» по назначению, не предусмотренному «Концессионным соглашением».
20.4.1.3. Без предварительного согласия «Концедента» начат процесс ликвидации «Концессионера».
20.4.1.4. Вынесение компетентным судом определения о введении наблюдения в отношении «Концессионера» (за исключением случаев, если такое определение было оспорено «Концессионером» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его вынесения) или решение о признании «Концессионера» банкротом (несостоятельным) или его ликвидации.
20.4.1.5. Принятие государственным органом решения, исключающего дальнейшую деятельность «Концессионера».
20.4.1.6. «Концессионер» необоснованно уклоняется от подписания договоров аренды земельных участков в течение более 30 (тридцати) календарных дней с момента его предоставления «Концедентом» для подписания.
20.4.1.7. «Концессионер» неоднократно нарушает сроки, предусмотренные заданием и основными мероприятиями более чем на 60 (шестьдесят) рабочих дней.
20.4.1.8. Возникшая по вине «Концессионера» невозможность эксплуатации «Объекта концессионного соглашения» в течение более чем 5 (пяти) календарных дней.
20.4.1.9. Отзыв по вине «Концессионера» какого-либо разрешения, необходимого для реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения».
20.4.1.10. Неустранение выявленного нарушения при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. «Концессионного соглашения», в сроки, указанные в акте проверки.
20.4.1.11. Нарушение «Концессионером» сроков устранения недостатков «Объекта концессионного соглашения», выявленных «Концедентом».
20.4.1.12. Расторжение в установленном порядке договоров аренды земельных участков вследствие нарушения «Концессионером» своих обязательств.
20.4.1.13. Непредставление или неподдержание в силе обеспечения исполнения обязательств «Концессионера».
20.4.1.14. Уступка прав и (или) обязанностей по «Концессионному соглашению» с нарушением требований законодательства.
20.3.1.17. «Концессионер» допустил просрочку исполнения своих платежных обязательств по соглашению(-ям) о финансировании при условии, что такая просрочка превышает сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и длится более 30 (тридцати) календарных дней.
20.3.1.18. «Концессионер» нарушил обязательства по соглашению(-ям) о финансировании, если такие нарушения предоставляют в соответствии с соглашением (-ям) о финансировании право финансирующей организации требовать досрочного исполнения обязательств по соглашению(-ям) о финансировании.
20.3.1.19. Получение уведомления финансирующей организации, направленного в соответствии с прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».
20.4.1.15. Получение уведомления «Субъекта РФ», направленного в соответствии с «Концессионным соглашением».
20.4.2. «Концессионер» не исполняет:
20.4.2.1. Судебные акты о выплате «Концессионером» каких-либо платежей в пользу «Концедента» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте.
20.4.2.2. Иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концессионера» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.
20.5. «Субъект РФ» имеет возможность инициировать прекращение «Концессионного соглашения» путем направления соответствующего требования «Концеденту» в случае наличия оснований, предусмотренных «Концессионного соглашения».
20.6. Указанные в «Концессионном соглашении» обстоятельства не могут служить основанием для расторжения «Концессионного соглашения» по решению суда, когда их наступление является правомерным в соответствии с «Концессионным соглашением», иными договорами по проекту либо вызвано особым обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей «Концедента» по «Концессионному соглашению», следствием незаконных действий или бездействия «Концедента», лица, относящегося к «Концеденту» или государственных органов.
20.7. Прекращение на основании решения суда по требованию «Концессионера».
20.7.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию «Концессионера» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
20.7.1.2. Нарушение «Концедентом» своих обязательств, связанных с предоставлением «Концессионеру» земельных участков, включая, нарушение предусмотренных «Концессионным соглашением» сроков заключения договоров аренды земельных участков, прекращение прав «Концессионера» по договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями «Концессионера», наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении земельных участков.
20.7.1.3. Нарушение «Концедентом» своих обязательств, связанных с предоставлением «Концессионеру» «Объекта концессионного соглашения» и (или) документов, относящихся к «Объекту концессионного соглашения».
20.7.1.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение «Концедентом» своих платежных обязательств перед «Концессионером» по «Концессионному соглашению» в случае, когда:
20.7.1.4.1. Сумма неисполненных обязательств превысила 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
20.7.1.4.2. Период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней.
20.7.1.4.3. Нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств «Концедента»:
20.7.1.4.3.1. Предоставление «Концессионеру» согласования проектной документации, договоров по проекту и других согласований, требуемых в соответствии с условиями «Концессионного соглашения».
20.7.1.4.3.2. предоставление документов, необходимых для регистрации прав «Концедента» и «Концессионера» на недвижимое имущество в составе «Объекта концессионного соглашения».
20.7.1.4.3.3. Согласование инвестиционной программы «Концессионера».
20.7.1.4.3.4. Подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных «Концессионным соглашением».
20.7.1.4.3.5. Неоднократный отказ «Субъекта РФ» в согласовании инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством.
20.7.1.4.3.6. Вмешательство «Концедента» или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность «Концессионера» в нарушение законодательства и (или) «Концессионного соглашения».
20.7.1.4.3.7. Необоснованное уклонение «Концедента» от осуществления приемки работ по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными «Концессионным соглашением», за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) «Концессионера» и (или) лиц, относящихся к «Концессионеру» и (или) такое право «Концедента» предусмотрено условиями «Концессионного соглашения».
20.7.1.4.3.8. Повышение «Концедентом» арендной платы в отношении земельных участков не в соответствии с условиями договоров аренды земельных участков и законодательством;
20.7.1.4.3.9. Неподписание «Концедентом» дополнительного соглашения об изменении условий «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена «Концессионным соглашением» или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования «Концессионера».
20.7.1.4.4. Получение «Концессионером» уведомления финансирующей организации о необходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».
20.7.1.4.5. Отказ «Концедента» от согласования соглашения о финансировании, когда у «Концессионера» возникает право требовать досрочного расторжения в соответствии с настоящим соглашением.
20.7.1.4.4. Изменение законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение «Концессионера» таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении «Концессионного соглашения», включая отмену предусмотренного «Концессионным соглашением» метода регулирования тарифов для «Концессионера».
20.7.1.4.5. Невозможности внести изменения в «Концессионное соглашение» в соответствии с «Концессионным соглашением».
20.7.1.5. Неисполнение «Концедентом»:
20.7.1.5.1. Судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу «Концессионера» в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концедента» или «Субъекта РФ» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;
20.7.5.2. Иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств «Концедента» по «Концессионному соглашению» – в течение более чем 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.
20.8. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию «Концессионера» в случае наступления одного из следующих обстоятельств:
20.8.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение «Субъектом РФ» своих платежных обязательств перед «Концессионером» по «Концессионному соглашению» в случае, когда:
20.8.1.1. Сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (один миллион) рублей.
20.8.1.2. Период просрочки составил более 90 (девяносто) календарных дней.
20.8.2. Нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков исполнения следующих обязательств «Субъекта РФ»:
20.8.2.1. Утверждение инвестиционной программы «Концессионера».
20.8.2.2. Выплата субсидии на возмещение недополученных доходов.
20.8.2.3. Неоднократный отказ «Субъекта РФ» в утверждении инвестиционной программы «Концессионера» по основаниям, не предусмотренным законодательством.
20.8.2.4. Вмешательство «Субъекта РФ» или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность «Концессионера» в нарушение законодательства и (или) «Концессионного соглашения».
20.8.2.5. Неподписание и «Субъектом РФ» дополнительного соглашения об изменении условий «Концессионного соглашения» по требованию «Концессионера» в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена «Концессионным соглашением» или законодательством, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования «Концессионера».
20.8.2.6. Неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение органом регулирования обязанности по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов при установлении тарифов в порядке, предусмотренном «Концессионным соглашением» и законодательством.
20.8.2.7. Получение «Субъектом РФ» уведомления финансирующей организации о необходимости досрочного расторжения «Концессионного соглашения».
20.9. Прекращение в связи с наступлением особого обстоятельства.
20.9.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой «Стороны» в случае наступления любого особого обстоятельства, если такое особое обстоятельство:
20.9.1.1. Является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению «Концессионного соглашения» «Концессионером», в том числе мероприятий, предусмотренных заданием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
20.9.1.2. Ведет к дополнительным расходам «Концедента» в сумме, превышающей 300 000 (триста тысяч) рублей.
20.9.2. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто по решению суда по требованию «Концессионера» или «Субъекта РФ» в случае наступления особого обстоятельства, если такое особое обстоятельство является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению «Концессионного соглашения» «Концессионером», в том числе мероприятий, предусмотренных заданием и основными мероприятиями, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.
20.9.3. «Концессионное соглашение» также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию «Концессионера» в случае наступления особого обстоятельства, в качестве последствия которого в соответствии с «Концессионным соглашением» предусмотрено право «Концессионера» требовать расторжения «Концессионного соглашения».
20.10. Прекращение в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
20.10.1. «Концессионное соглашение» может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из «Сторон», если обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из «Сторон» обязательств по «Концессионному соглашению» в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению «Концессионного соглашения» в общей сложности в течение 180(ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом «Стороны» не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения «Концессионного соглашения».
20.10.2. Если любая из «Сторон» намерена прекратить «Концессионное соглашение», такая «Сторона» имеет право направить другим «Сторонам» соответствующее уведомление. Указанное уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения «Концессионного соглашения», которая должна наступить не ранее чем через 40 (сорок) рабочих дней после даты уведомления.
20.10.3. Если «Стороны» не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения «Концессионного соглашения» в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления, то «Сторона», направившая уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении «Концессионного соглашения».
20.11. Порядок досрочного прекращения «Концессионного соглашения».
20.11.1. «Сторона», намеревающаяся прекратить «Концессионное соглашение» (далее – «Прекращающая сторона»), направляет другим «Сторонам» заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения «Концессионного соглашения». В заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной «Стороной» (далее – «Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок определяется «Прекращающей стороной», исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.
20.11.2. Если основание прекращения «Концессионного соглашения» устранено «Виновной стороной» в течение срока, указанного в заявлении о прекращении, что подтверждается «Прекращающей стороной», заявление о прекращении считается отозванным. Если «Прекращающая сторона» не подтверждает устранение основания прекращения «Концессионного соглашения», она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении «Концессионного соглашения». Если заявление о прекращении направлено по требованию финансирующей организации в соответствии с условиями прямого соглашения, такое заявление о прекращении не может быть отозвано «Прекращающей стороной» без предварительного письменного согласия финансирующей организации.
20.11.3. «Виновная сторона» вправе в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения заявления о прекращении, предоставить «Прекращающей стороне» с копией третьей «Стороне» план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План устранения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения плана устранения нарушений «Прекращающая сторона» должна уведомить «Виновную сторону» и третью «Сторону» об утверждении или отклонении «Плана устранения нарушений», в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным «Прекращающей стороной».
20.11.4. Если согласованный «План устранения нарушений», не осуществлен в установленный срок, то «Прекращающая сторона» вправе обратиться в суд с требованием о расторжении «Концессионного соглашения».
20.11.5. «Концессионное соглашение» должно быть прекращено по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении «Концессионного соглашения» на основании обращения любой из «Сторон».

Раздел 21. Выплаты при прекращении Концессионного соглашения

21.1. Выплаты при прекращении «Концессионного соглашении» в связи с истечением срока его действия.
21.1.1. Расходы «Концессионера», подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения не возмещенные ему на дату истечения срока «Концессионного соглашения», возмещаются «Концессионеру» не позднее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока «Концессионного соглашения».
21.1.2. Компенсация при прекращении.
21.2.1. Если дата прекращения «Концессионного соглашения» приходится на дату, предшествующую дате истечения срока «Концессионного соглашения», «Концедент» выплачивает «Концессионеру» компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении № 13 к «Концессионному соглашению».
21.2.2. Вне зависимости от выплаты компенсации при прекращении, все платежные обязательства «Концедента» (включая обязательства по компенсации дополнительных расходов при возникновении особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до даты прекращения «Концессионного соглашения» и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты прекращения «Концессионного соглашения» и подлежат исполнению в полном объеме.

Раздел 22. Порядок передачи (возврата) Объекта Концессионного соглашения Концеденту

22.1. В срок, согласованный «Концессионером» и «Концедентом», но в любом случае не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока «Концессионного соглашения» или 50 (пятидесяти) дней со дня досрочного прекращения «Концессионного соглашения», вне зависимости от оснований прекращения, «Концессионер» обязан передать «Концеденту» или иному лицу по указанию «Концедента»:
22.1.1. «Объект концессионного соглашения» без каких бы то ни было прав третьих лиц, в том числе без прав удержания, залога, иного обременения.
22.1.2. Оборудование и конструкционные материалы, полностью оплаченные и принадлежащие «Концессионеру», приобретенные «Концессионером» в целях реконструкции «Объекта концессионного соглашения» и соответствующие проектной документации, передаваемой «Концеденту» в соответствии с «Концессионным соглашением».
22.1.3. Земельные участки.
22.1.4. Все имеющиеся у «Концессионера» документы, относящиеся к «Объекту концессионного соглашения» и необходимые для его эксплуатации, в том числе техническую документацию в отношении оборудования, относящегося к «Объекту концессионного соглашения».
22.1.5. Проектную документацию, а также все права, необходимые для ее использования.
22.1.6. Разрешения, полученные «Концессионером» в целях исполнения обязательств по «Концессионному соглашению», если передача таких разрешений допускается в соответствии с законодательством.
22.1.7. Документацию в отношении текущих ремонтов и работ по техническому обслуживанию «Объекта концессионного соглашения».
22.1.8. Копии договоров на снабжение «Объекта концессионного соглашения» коммунальными ресурсами, расходными материалами, а также иных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, заключенных «Концессионером» во исполнение обязательств по «Концессионному соглашению».
22.1.9. Учетные документы, обоснованно необходимые «Концеденту» или назначенному им лицу для использования, эксплуатации и технического обслуживания «Объекта концессионного соглашения» (с учетом обязанностей по ведению установленной законодательством отчетности и соблюдению конфиденциальности).
22.2. «Концессионер» обязан приложить все разумные усилия для осуществления уступки в пользу «Концедента» или указанного «Концедентом» лица прав и обязанностей по договорам, заключенным «Концессионером» в целях исполнения обязательств по «Концессионному соглашению», начиная с даты прекращения «Концессионного соглашения».
22.3. «Концессионер» обязуется включить во все договоры с третьими лицами в отношении поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для целей обеспечения эксплуатации, согласие третьего лица на передачу прав и обязанностей по таким договорам в пользу «Концедента» или указанного «Концедентом» лица при прекращении «Концессионного соглашения».
22.4. «Концессионер» обязан содействовать «Концеденту» в переводе работников, осуществляющих функции по эксплуатации «Объекта концессионного соглашения», на работу к лицу, указанному «Концедентом» после прекращения «Концессионного соглашения».
22.5. В случае досрочного прекращения «Концессионного соглашения» в период выполнения мероприятий по реконструкции «Объекта концессионного соглашения» в отношении одного из объектов недвижимости, входящих в состав «Объекта концессионного соглашения», «Концессионер» обязан подготовить и передать «Концеденту» все документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для регистрации права «Концедента» на объект незавершенного строительства, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты прекращения «Концессионного соглашения» или более продолжительного срока, согласованного «Концедентом» и «Концессионером».

Раздел 23. Разрешение споров

23.1. Споры и разногласия между «Сторонами» по «Концессионному соглашению» или в связи с ним разрешаются путем переговоров.
23.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров «Сторона», заявляющая о существовании спора или разногласий по «Концессионному соглашению», направляет другой «Стороне» письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение «Стороной» такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.
23.3. В случае недостижения «Сторонами» согласия споры, возникшие между «Сторонами», разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Курской области.

Раздел 24. Размещение информации

24.1. «Концессионное соглашение» подлежит размещению на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов (ГИС Торги) – www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области в сети Интернет https://admcheremis.gosuslugi.ru/.

Радел 25. Заключительные положения

25.1. «Сторона», изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим «Сторонам» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня этого изменения.
25.2. «Концессионное соглашение» составлено на русском языке в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр для «Концедента», 1 (один) экземпляр для «Концессионера», 1 (один) экземпляр для «Субъекта РФ» и 1 (один) экземпляр для уполномоченного органа по государственной регистрации прав.
25.3. Все приложения и дополнительные соглашения к «Концессионному соглашению», заключенные как при подписании «Концессионного соглашения», так и после вступления в силу «Концессионного соглашения», являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями «Сторон».
25.4. Неотъемлемой частью «Концессионного соглашения» являются:
Приложение № 1. Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 2. Перечень земельных участков, предоставляемых в аренду Концессионеру.
Приложение № 3. Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 4. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 5. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного соглашения.
Приложение № 6. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение № 7. Предельный размер расходов Концессионера на реконструкцию Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 8. Предельный размер средств Концедента на финансирование расходов Концессионера по техническому обслуживанию Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 9. Форма акта приема-передачи Объекта концессионного соглашения.
Приложение № 10. Перечень документов, подлежащих передаче Концедентом Концессионеру.
Приложение № 11. Форма акта приемки выполненных работ.
Приложение № 12. Форма договора аренды земельного участка.
Приложение № 13. Компенсация при прекращении.
Приложение № 14. Требования к банковской гарантии.

Раздел 26. Подписи, адреса и реквизиты Сторон

	Концедент
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Приложение № 3
к Решению Представительного собрания
Черемисиновского района
Курской области
от  29.06.2026 г. № 165


Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения


Раздел 1. Общие положения.


1.1. Задание является частью Концессионного соглашения и предполагает выполнение сторонами концессионного соглашения определенных мероприятий, в том числе выполнение Концессионером принятых на себя обязательств по реконструкции Объекта концессионного соглашения. Задание направлено на достижение следующих целей:
 - обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области;
 - повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;
 - снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;
 - обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение;
 - внедрение эффективных форм управления системами холодного водоснабжения, привлечение инвестиций, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;
 - соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;
 - установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;
 -  обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;
 - разработка (актуализация) схемы водоснабжения;
 - достижение Концессионером при осуществлении концессионной деятельности заданных показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
 - разработка инвестиционной и производственной программ Концессионера.
1.2. Для выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем водоснабжения на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, с учетом данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод, предполагается поддержание необходимой мощности (нагрузки) существующих водопроводных сетей и сооружений на них путем проведения мероприятий по реконструкции на действующих точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи в пределах зон размещения объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения.
Задание предусматривает принятие Концессионером на себя обязательств по реконструкции Объекта концессионного соглашения в объеме мероприятий, представленных в Разделе 2 Задания в течение срока действия Концессионного соглашения.


Раздел 2. Основные мероприятия по реконструкции Объекта концессионного соглашения.


2.1. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 21.07.2005 г.                       № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Концедент принимает финансовое участие в исполнении Концессионного соглашения в форме финансового обеспечения на этапе эксплуатации Объекта концессионного соглашения расходов Концессионера на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) Объекта концессионного соглашения, в том числе на техническое обслуживание Объекта концессионного соглашения (далее – Плата Концедента).
На момент заключения Концессионного соглашения Плата Концедента составляет 3 690 000 (Три миллиона шестьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп. на весь срок действия Концессионного соглашения, из них: 2026 г. – 0 руб. 00 коп.; 2027 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2028 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2029 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2030 г. – 735 000 руб. 00 коп.; 2031 г. – 750 000 руб. 00 коп.
Плата Концедента в размере 2 940 000 (Два миллиона девятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп. направляется на финансирование расходов Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения (пункт 11.1. Концессионного соглашения, Приложение № 7 к «Концессионному соглашению).
Плата Концедента в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. направляется на финансирование расходов Концессионера по техническому обслуживанию Объекта концессионного соглашения (пункт 11.1. Концессионного соглашения, Приложение № 8 к «Концессионному соглашению).
















2.2. Основные мероприятия по реконструкции
Объекта концессионного и объем расходов Концедента на реконструкцию Объекта концессионного соглашения


	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Срок исполнения по годам
(тыс. руб.)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина с водонапорной башней (5972)
д. Удеревка;
Водозаборная скважина с водонапорной башней (5914)
д. Сельский Рогачик;
Водозаборная скважина (2127) д. Ниженка).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина (5629)
с. Петрово-Хутарь;
Водозаборная скважина (6537) д. Удерево;
Водозаборная скважина (5973) д. Ползиковка).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	0,00
	735,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина (3049)
д. Осиновка;
Водозаборная скважина (5382) д. Стаканово;
Водозаборная скважина (6107) с. Исаково).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	0,00
	0,00
	735,00
	0,00
	0,00

	4.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина (3908)
д. Никитское;
Водозаборная скважина (5830) д. Головинка;
Водозаборная скважина (5862) с. Русаново).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	735,00
	0,00

	Итого: 2 940,00
	0,00
	735,00
	735,00
	735,00
	735,00
	0,00




2.3. Предельный (минимальный) размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)
(без учета конкурсного предложения Концессионера)

	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Срок исполнения по годам
(тыс. руб.)

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина с водонапорной башней (5972)
д. Удеревка;
Водозаборная скважина с водонапорной башней (5914)
д. Сельский Рогачик;
Водозаборная скважина (2127) д. Ниженка).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина (5629)
с. Петрово-Хутарь;
Водозаборная скважина (6537) д. Удерево;
Водозаборная скважина (5973) д. Ползиковка).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина (3049)
д. Осиновка;
Водозаборная скважина (5382) д. Стаканово;
Водозаборная скважина (6107) с. Исаково).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00

	4.
	1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды);
2. Установка электрощитовой
(Водозаборная скважина (3908)
д. Никитское;
Водозаборная скважина (5830) д. Головинка;
Водозаборная скважина (5862) с. Русаново).
	1. Внедрение автоматизированных систем, которые измеряют, собирают, обрабатывают, передают и хранят информацию о потреблении энергоресурсов и добыче воды.
2. Проектирование, сборка и монтаж электрощитовой.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00

	Итого: 1 200,00
	0,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	0,00



Примечание: Характеристики мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обоснования, расчеты и сведения об источниках финансирования указанных мероприятий указываются в конкурсном предложении Концессионера.

Раздел 3. Разработка (актуализация) схемы водоснабжения.


3.1. Важнейшим мероприятием, направленным на развитие системы холодного водоснабжения на территории Покровского сельсовета, Ниженского сельсовета, Петровского сельсовета, Удеревского сельсовета, Стакановского сельсовета, Русановского сельсовета, Михайловского сельсовета и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области, является разработка (актуализация) схем водоснабжения в соответствии с документами территориального планирования.
Схемы водоснабжения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и направлений их развития.
Разработка и актуализация (корректировка) схем водоснабжения осуществляется в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схемы водоснабжения разрабатываются на срок не менее 10 лет в соответствии с документами территориального планирования, а также с учётом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения. При этом обеспечивается соответствие схем водоснабжения схемам энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения с учетом мощности энергопринимающих установок, используемых для водоподготовки, транспортировки воды и сточных вод, очистки сточных вод.
Схемы водоснабжения должны содержать плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения, предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, технического водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные в соответствии с настоящим Федеральным законом планы снижения сбросов, планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
3.2. В силу статьи 38 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» схемы водоснабжения поселений и городских округов утверждаются органами местного самоуправления.
Схемы водоснабжения учитывают результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и содержат:
1) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;
2) прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;
3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;
4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;
6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.
3.3. В соответствии с пунктом 7 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782) при разработке схемы водоснабжения используются:
1) документы территориального планирования, сведения о функциональных зонах планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд и зонах с особыми условиями использования территорий;
2) материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы государственного кадастра недвижимости, публичные кадастровые карты, кадастровые карты территорий муниципальных образований, кадастровая карта территории субъекта Российской Федерации, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы;
3) сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения;
4) данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;
5) сведения об инвестиционной программе, реализуемой организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, транспортировку воды, о мероприятиях, содержащихся в планах по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, о мероприятиях, содержащихся в программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоснабжения);
6) сведения о режимах потребления и уровне потерь воды.


Раздел 4. Разработка инвестиционной программы Концессионера.


4.1. Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение – программа мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения.
Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое Задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления, с учетом:
1) результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения;
2) плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
3) схемы водоснабжения;
4) плана снижения сбросов.
4.2. Утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоснабжения не допускается.
4.3. Инвестиционная программа должна содержать:
1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
2) перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;
3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;
4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;
5) расчет эффективности инвестирования средств;
6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения;
7) иные сведения.
4.4. Инвестиционная программа включает планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
4.5. Инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации переданы полномочия по утверждению инвестиционной программы. В случае, если инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, такая программа до ее утверждения подлежит согласованию с органом местного самоуправления. Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа обоснованности инвестиционной программы. Согласованная органом местного самоуправления инвестиционная программа направляется в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов организацией, осуществляющей холодное водоснабжение. Планы мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями также подлежат согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
4.6. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации оценивает доступность для абонентов тарифов организации, осуществляющей холодное водоснабжение, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы, в том числе с учетом возможности осуществления этих мероприятий за счет займов и кредитов, погашение которых осуществляется в последующие периоды регулирования тарифов. В случае недоступности тарифов такой организации для абонентов органы местного самоуправления совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, определяют иные источники финансирования инвестиционной программы.
4.7. Объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы должен быть достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой, но не превышать укрупненные нормативы цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4.8. В случае заключения организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, Концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями Концессионного соглашения. При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит. При прекращении действия Концессионного соглашения Концедент обеспечивает в установленные концессионным соглашением сроки возврат Концессионеру инвестированного капитала, за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов организации, осуществляющей холодное водоснабжение.
4.9. Инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года и может ежегодно корректироваться с учетом изменения объективных условий деятельности соответствующих организаций.
4.10. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы, в том числе планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, требования к составу инвестиционных программ, технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы, а также критерии принятия решения о согласовании и утверждении инвестиционной программы и порядок рассмотрения разногласий по вопросам согласования и утверждения инвестиционной программы устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
4.11. Утвержденная инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение должна содержать мероприятия, необходимые и достаточные для исполнения такой организацией обязательств по достижению включенных в инвестиционную программу плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.
4.12. Утвержденная инвестиционная программа организации, осуществляющей свою деятельность по Концессионному соглашению, объектом которого являются централизованные системы холодного водоснабжения, отдельные объекты таких систем, должна содержать основные мероприятия, включенные в Концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. При этом объем финансовых потребностей, необходимых для реализации указанной инвестиционной программы, за исключением расходов, финансируемых за счет платы за подключение (технологическое присоединение), не должен превышать наименьшую из следующих величин:
1) величина, определяемая исходя из указанных в части 4.7. настоящего Задания укрупненных нормативов цены создания различных видов объектов непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры и на основании основных мероприятий, включенных в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;
2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, а также концедентом, если условием концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.


Раздел 5. Производственная программа.


5.1. Производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение – программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения.
5.2. Производственные программы разрабатываются, утверждаются и корректируются в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 29.072013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
5.3. При разработке производственной программы учитываются:
1) результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения;
2) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности.
5.4. Производственная программа должна содержать:
1) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке;
2) планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);
3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы;
4) график реализации мероприятий производственной программы;
5) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;
6) иные сведения, предусмотренные порядком разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, указанном в части 5.2. настоящего Задания.
5.5. Производственная программа утверждается органами регулирования тарифов. Указанные органы могут привлекать независимые организации для анализа обоснованности производственной программы организации.
5.6. Производственная программа разрабатывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, на весь срок действия регулируемых тарифов.


Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.


6.1. К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения относятся:
1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
3) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
6.2. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются соответственно для контроля за исполнением обязательств Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
6.3. Степень исполнения обязательств Концессионера по реконструкции Объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, а также по реализации инвестиционной программы, производственной программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в порядке, установленном Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
6.4. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются:
1) утвержденными инвестиционной программой, производственной программой в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения, предусмотренных указанными программами;
2) концессионным соглашением в отношении реконструируемого в течение срока действия концессионного соглашения объекта концессионного соглашения;
3) решением уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в отношении отдельных объектов централизованных систем холодного водоснабжения в случае, предусмотренном частью 6.9. настоящего Задания.
6.5. Фактические значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.
6.7. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности включаются в состав инвестиционной программы, производственной программы, реализуемых организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в Концессионное соглашение на каждый год срока действия указанных программ, концессионного соглашения с учетом особенностей, установленных федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
6.8. В случае, если создание централизованной системы холодного водоснабжения, отдельных объектов такой системы либо реконструкция такой системы или таких объектов предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности и сроки их достижения Концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного утвержденными инвестиционной программой, производственной программой объекта централизованных систем холодного водоснабжения таким образом, чтобы обеспечивать достижение установленных Концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности в установленные им сроки.
6.9. В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы, производственной программы и в целях регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности в отношении объектов, реконструкция и (или) ремонт которых предусмотрены инвестиционной программой, производственной программой, на период, следующий за последним годом их реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности определяются исходя из значений этих показателей, установленных реализованными инвестиционной программой, производственной программой. Продолжительность периода, следующего за последним годом реализации инвестиционной программы, производственной программы, устанавливается в соответствии с правилами определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, предусмотренными частью 6.3. настоящего Задания, и в установленном данными правилами порядке.
6.10. В случае, если организация, осуществляющая холодное водоснабжение, не достигла утвержденных плановых значений показателей надежности и качества, тарифы этой организации, устанавливаемые, изменяемые или корректируемые на очередной год, подлежат уменьшению в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, исходя из степени исполнения обязательств этой организации по реконструкции объекта концессионного соглашения, по реализации инвестиционной программы, производственной программы.
6.11. Плановые значения показателей энергетической эффективности применяются при установлении на очередной период регулирования тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.


6.12. Предельно допустимые плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности, которым должен соответствовать Объект концессионного соглашения после осуществления мероприятий по его реконструкции.


	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя по годам

	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1.
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед./км.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00

	3.
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/куб.м.
	2,127
	2,127
	2,127
	2,127
	2,127
	2,127























Приложение № 4
к Решению Представительного собрания
Черемисиновского района
Курской области
от 29.06.2026 г. № 165



	№
п/п
	Критерии конкурса
	Параметры критериев конкура

	
	
	Начальное (предельное) значение критерия конкурса
	Уменьшение, увеличение или соответствие установленного в конкурсном предложении значения критерия относительно начального (предельного) значения критерия конкурса

	1
	2
	3
	4

	1.
	Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб.
*Примечание: Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения.
	2026 г. – 0,00
2027 г. – 300,00
2028 г. – 300,00
2029 г. – 300,00
2030 г. – 300,00
2031 г. – 0,00
Итого: 1 200,00
	Соответствие,
увеличение

	2.
	Объем финансового участия Концедента в исполнении концессионного соглашения в форме финансового обеспечения на этапе эксплуатации объекта концессионного соглашения расходов Концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, тыс. руб.
	2026 г. – 0,00
2027 г. – 735,00
2028 г. – 735,00
2029 г. – 735,00
2030 г. – 735,00
[bookmark: _GoBack]2031 г. – 750,00
Итого: 3 690,00
	Соответствие, уменьшение

	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

	3.
	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.
**Примечание: Базовый уровень операционных расходов устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
	3989,59
	Уменьшение,
увеличение или соответствие

	4.
	Нормативный уровень прибыли, %
	2026 г. – 0,0000
2027 г. – 3,8163
2028 г. – 3,6620
2029 г. – 3,5137
2030 г. – 3,3709
2031 г. – 0,0000
	Соответствие,
уменьшение, увеличение

	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

	5.
	Уровень потерь воды, %
	2026 г. – 10,00
2027 г. – 10,00
2028 г. – 10,00
2029 г. – 10,00
2030 г. – 10,00
2031 г. – 10,00
	Соответствие,
уменьшение

	6.
	Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м.
	2026 г. – 2,127
2027 г. – 2,127
2028 г. – 2,127
2029 г. – 2,127
2030 г. – 2,127
2031 г. – 2,127
	Соответствие,
уменьшение

	Плановые значения показателей деятельности Концессионера:

	7.
	Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км.
	2026 г. – 1
2027 г. – 1
2028 г. – 1
2029 г. – 1
2030 г. – 1
	Соответствие,
уменьшение

	8.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	2026 г. – 10,00
2027 г. – 10,00
2028 г. – 10,00
2029 г. – 10,00
2030 г. – 10,00
2031 г. – 10,00
	Соответствие,
уменьшение

	9.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м.
	2026 г. – 2,127
2027 г. – 2,127
2028 г. – 2,127
2029 г. – 2,127
2030 г. – 2,127
2031 г. – 2,127
	Соответствие,
уменьшение



***Примечание: критерии конкурса, предусмотренные п. 1 и п. 3, устанавливаются в ценах первого года срока действия концессионного соглашения.
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