АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.03.2026 № 119
Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» за 2025 год
Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» за 2025 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района
Курской области                                 



М.Н. Игнатов

Утвержден
постановлением администрации Черемисиновского района 
от 03.03.2026 № 119 
Отчет о ходе реализации

 и оценке эффективности
муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»           за 2025 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС
Администрации Черемисиновского района Курской области


Отчетная дата — за 2025 год


Дата составления отчета — __  марта 2026 года
Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96
электронный адрес: chegkh@mail.ru
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» за 2025 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 23.06.2015 №396 «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» (с изменениями и дополнениями).

Основные цели Программы:
-обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

-обеспечение населения качественной питьевой водой.

 -сохранение и обеспечение функционирования природных систем, обеспечение экологической безопасности на территории района 

Основные задачи Программы:

-обеспечение населения водой надлежащего качества;

-получение   своевременной   и    объективной информации о состоянии окружающей среды на территории Черемисиновского района ; 

-развитие   экологического  образовании  и формирование экологической  культуры населения Черемисиновского района ;

-обеспечение населения Черемисиновского района  Курской области достоверной информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов на территории области;

 -ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде  (исторически сложившихся несанкционированных свалок).

Исполнителем Программы является - Администрация Черемисиновского района Курской области.

Муниципальная программа включает две подпрограммы:

По Подпрограмме 1  «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» в 2025 году выполнение мероприятий не планировалось.

Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Черемисиновского района  Курской области» на выполнение мероприятий подпрограммы запланировано 40,588 тыс.рублей

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» приведены в таблице 1.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Охрана окружающей среды Черемисиновского района» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

     Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2025 году не предусматривались.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 68,48 тыс.рублей, 
израсходовано 0,0 тыс. руб., в т. ч.:

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2025 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки сроков программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 08.12.2025  № 587, 30.12.2025  № 641.
.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2025 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в полном объеме.  Выполнение мероприятия "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Черемисиновском районе" перенесено на 2026 год.

Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2025 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

                                  Уф =0/68,48* 100%= 0 %.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2025 год составила 0 %. Следовательно, программа реализовалась   не  эффективно.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы

 Мероприятия муниципальной программы не выполнялись.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

	N

п/п
	Показатель

(индикатор)

(наименование)
	Ед.

изм.
	Значения показателей

(индикаторов)

муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной

программы
	Обоснование

отклонений

значений

показателя

(индикатора)

на конец

отчетного

года (при

наличии)

	
	
	
	2024 год


	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
	чел
	7202
	7140
	7140
	

	2
	Качество окружающей среды
	процентов
	20
	30
	30
	

	Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»

	1
	Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества
	чел
	7202
	7140
	7140
	

	Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Черемисиновского района  Курской области»

	1
	Количество разработанных проектов  по ликвидации накопленного вреда
	Ед
	0
	0
	0
	

	2
	Количество ликвидированных несанкционированных свалок  
	Ед.
	0
	1
	0
	


Таблица 2
Сведения о степени выполнения 

основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированные
	Достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма1 «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»

	1.1
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12. 2025
	Не запланировано
	
	

	Подпрограмма 2 «Экология и природные ресурсы Черемисиновского района  Курской области»

	2.1
	Основное мероприятие 2.1.

«Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01.
2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12.2025
	Не запланировано
	
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2.3. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2025
	31.12. 2025
	01.01
2025
	31.12. 2025
	Своевременное и целевое исполь-зование средств
	Средства не израсходованы  
	


Таблица 3 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная роспись, план на     1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	Муниципальная программа 
	«Охрана окружающей среды Черемисиновского района»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	68,48
	68,48
	0

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	68,48
	68,48
	0

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1
	«Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1.
	Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой
	Всего
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Экология и природные ресурсы Черемисиновского района  Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	68,48
	68,48
	0

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	68,48
	68,48
	0

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1
	«Организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.2
	«Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	68,48
	68,48
	0

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	68,48
	68,48
	0

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0


