АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       10.04.2017       № 185             .

Курская область, 306440, пос. Черемисиново

О внесении изменений в муниципальную программу ««Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.»

Администрация Черемисиновского района Курской области                           П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020гг.», утвержденную постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.10.2015 №519 (в редакции постановления №376 от 02.09.2016 года, №484 от 03.11.2016).

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Черемисиновского района                                                             М.Н.Игнатов

Утверждены

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от  10.04.2017    №185

Изменения и дополнения,

которые вносятся в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области

на 2015-2020 гг.»

1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» изложить в новой редакции. (Приложение 1)

3.В разделе 10. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.»:

в первом абзаце слова «29834» заменить словами «30234», слова «4124,7» заменить словами «4524,7»

4.В паспорте подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» слова «4124,7» заменить словами «4524,7», слова «2016 год – 150 тыс. рублей;» заменить словами «2016 год – 0 тыс. рублей;», слова «2017 год – 420 тыс. рублей;» заменить словами «2017 год – 970,0 тыс. рублей;»

5. В разделе  8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе»  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.»:

в первом абзаце слова «29834» заменить словами «30234», слова «4124,7» заменить словами «4524,7»

6.Приложение 5 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» изложить в новой редакции. (Приложение 2)

7. Приложение 6 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» изложить в новой редакции. (Приложение 3)

Приложение 1

к постановлению администрации Черемисиновского района

от  10.04.2017  №185

П А С П О Р Т

муниципальной программы Курской области

«Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе

Курской области на 2015-2020 гг.»

| Ответственный исполнитель программы | ## - | ## Администрация Черемисиновского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | ## - | МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации района |
|  |  | Управление образования Администрации района |
|  |  | Управление культуры Администрации района |
| Участники программы | - | Администрация Черемисиновского района Курской области; предприятия и организации, расположенные на территории Черемисиновского района Курской области, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | - | подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе»; |
| Программно – целевые инструменты программы | - | отсутствуют |
| Цели программы | - | проведение эффективной энергосберегающей политики в Черемисиновском районе Курской области; инвестиционно-инновационное обновление отрасли энергетики, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии; создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения Черемисиновского района Курской области; надежное снабжение потребителей Черемисиновского района Курской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую среду. |
| Задачи программы | - | -Задача 1. Повышение энергетической эффективности секторов экономики и бюджетной сферы Черемисиновского района Курской области. -Задача 2. Повышение объемов внедрения высокоэнергоэффективного оборудования и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности. -Задача 3. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. -Задача 4. Масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на новый технологический уровень. -Задача 5. Повышение экономической и энергетической эффективности электроэнергетики. -Задача 6. Повышение надежности функционирования энергетического сектора района. |
| Целевые индикаторы - показатели программы | - | целевыми показателями государственной программы являются: 1. Динамика энергоёмкости производства товаров, работ и услуг. 2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении. 3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении. 4. Экономия природного газа в натуральном выражении. |
| Этапы и сроки реализации программы | - | реализуется в плановом периоде в 2015-2020 годах |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | - | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета, бюджета района и бюджета сельских поселений составляет 4524,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 970 тыс. рублей; 2018 год – 1184,9 тыс. рублей; 2019 год – 1184,9 тыс. рублей; 2020 год – 1184,9 тыс. рублей. -объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета, бюджета района и бюджета сельских поселений составляет 4524,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 970 тыс. рублей; 2018 год – 1184,9тыс. рублей; 2019 год – 1184,9 тыс. рублей; 2020 год – 1184,9 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | сокращение энергоёмкости валового внутреннего продукта к 2020 году на 0,71 кг.у.т./тыс.руб. по отношению к 2014 году; - экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 1910,8 тыс. кВтч; - экономия тепловой энергии в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 1600 Гкал; - экономия природного газа в натуральном выражении в 2020 году нарастающим итогом, начиная с 2014 года, составит 488,1 тыс. м3. |

Приложение 2

к постановлению администрации Черемисиновского района

от  10.04.2017  №185

«Приложение №5

к муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской       области на 2015-2020 гг.» за счет средств муниципального бюджета (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 970,0 | 1184,9 |
|  | Ответственный исполнитель: | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 570,0 | 1184,9 |
|  | Соисполнители: | МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации района | х | х | х | х | 0 | 0 | 400,0 | 321,9 |
|  |  | Управление образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 463 |
|  |  | Управление культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 970,0 | 1184,9 |
|  |  | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 570,0 | 0 |
|  |  | МКУ «Центр по обеспечению деятельности» Администрации района | х | х | х | х | 0 | 0 | 400.0 | 321,9 |
|  |  | Управление образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 463 |
|  |  | Управление культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе" | Всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 970,0 | 1184,9 |
|  | 1.1.2 Мероприятия по экономии электрической энергии (замена электропроводки, замена светильников на энергосберегающие) | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 151,9 |
|  | 1.1.3 Мероприятия по экономии тепловой энергии (промывка систем отопления, техническое облуживание узлов учета, поверка приборов учета, регулировка систем отопления) |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 440 |
|  | 1.1.4 Мероприятия по экономии природного газа (промывка систем отопления, поверка приборов учета, регулировка систем отопления) |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 193 |
|  | 1.1.5 Замена окон |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 300 |
|  | 1.1.6 Замена дверей (ворот) |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 400,0 | 100 |
|  | 1.1.7 Перевод отопления Краснополянского ФАП на газообразное топливо |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
|  | 1.1.8.Изготовление проектно-сметной документации «Перевод котельной Стакановской школы на природный газ» |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 420,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области» | Администрация Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | Администрации Черемисиновского района Курской области | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

»

Приложение 3

к постановлению администрации Черемисиновского района

от  10.04.2017  №185

«Приложение №6

к муниципальной программе Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области на 2015-2020 гг.» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего 2015-2020г |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Муниципальная программа | «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области на 2015-2020 гг.» | всего | 4284,3 | 4285 | 5255 | 5469,9 | 5469,9 | 5469,9 | 30234 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 4284,3 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285,0 | 25709,3 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 970,0 | 1135 | 1135 | 1135,0 | 4375 |
|  |  | муниципальный бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 149,7 |
| Подпрограмма 1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе» | всего | 0 | 0 | 970,0 | 1184,9 | 1184,9 | 1184,9 | 4524,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 970,0 | 1135 | 1135 | 1135,0 | 4375 |
|  |  | муниципальный бюджет сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 49,865 | 49,865 | 49,875 | 149,7 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области» | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальном образовании Черемисиновского район Курской области» | всего | 4284,3 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285,0 | 25709,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники (предполагаемые) | 4284,3 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285,0 | 25709,3 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»