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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО  РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.04.2018             №  237  .                                                                                                                                       
Курская область, 306440, пос. Черемисиново

Об утверждении Отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2017 году
Во исполнение Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса, в соответствии с постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 10.12.2015 №597 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемисиновского района Курской области» и постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 18.01.2016 №18 «Об утверждении новой редакции приложения к постановлению Администрации Черемисиновского района Курской области от 11.11.2014 №697 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Черемисиновского района Курской области на 2015-2017 годы», Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2017 год.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов Администрации Черемисиновского района Курской области Н. Д. Верещагину.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Черемисиновский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черемисиновского района



М.Н. Игнатов

Утвержден
постановлением администрации Черемисиновского района 
от   18.04.2018  №237
Отчет о ходе реализации

 и оценке эффективности
муниципальной программы

Черемисиновского района Курской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2017 год

Ответственный исполнитель — управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС
Администрации Черемисиновского района Курской области


Отчетная дата — за 2017 год


Дата составления отчета — 17 апреля 2018
Начальник отдела ЖКХ управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Малахова М.И., тел. 2-14-96
электронный адрес: chergkh@mail.ru
Руководитель структурного подразделения Администрации Черемисиновского района Курской области:

Начальник управления строительства, 
архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, 
связи, транспорта и ГО ЧС Администрации 
Черемисиновского района Курской области                                А.С.Здоровцов
 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы Черемисиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» за 2017 год.

Муниципальная программа Черемисиновского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» (с изменениями и дополнениями) (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Черемисиновского района от 01.06.2017 №273  «Об утверждении муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе».

Основные цели Программы – 
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Черемисиновского района Курской области, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Основные задачи Программы:

обеспечение комфортным жильем категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области, в том числе предоставление государственной поддержки молодым семьям на приобретение жилья; 

повышение эффективности, качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 
Исполнителем Программы является Администрации Черемисиновского района Курской области.
В 2017 году Программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в две подпрограммы:

1.«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»

2.«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» приведены в таблице 1.

Все запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме.

2.Сведения о степени выполнения основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе» приведены в таблице 2.

3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.

     Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривались.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено 3453,046 тыс.рублей, из них 
                                    областной бюджет  257,806 тыс.рублей
районный бюджет 2463,405 тыс.рублей

внебюджетные источники 731,835 тыс.рублей
израсходовано 1957,409 тыс. руб., в т. ч.:

                                    областной бюджет  257,806 тыс.рублей
районный бюджет 967,766 тыс.рублей

внебюджетные источники 731,835 тыс.рублей
5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2017 году ответственным исполнителем Программы были внесены изменения, касающиеся корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий, которые были утверждены постановлениями Администрации Черемисиновского района от 02.08.2017 №416, от 18.09.2017 №494, от 03.11.2017 №653.
6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2017 году выполнены не в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены не в неполном объеме. Выполнение мероприятий перенесено на 2018 год.
Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2017 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы.

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

                                  Уф = 1957,409  /3453,046* 100%= 56,69%.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи за 2017 год составила 56,69 %. Следовательно, программа реализовалась не эффективно.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая  реализация. 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия запланированные в муниципальной программе за счет средств районного бюджета выполнены в не полном объеме (Выполнение мероприятий перенесено на 2018 год)

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)
	N

п/п
	Показатель

(индикатор)

(наименование)
	Ед.

изм.
	Значения показателей

(индикаторов)

муниципальной

программы, подпрограммы

муниципальной

программы

	Обоснование

отклонений

значений

показателя

(индикатора)

на конец

отчетного

года (при

наличии)

	
	
	
	2016 год


	2017 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	 1 
	          2          
	    3    
	      4       
	 5  
	 6  
	     7      

	Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

	1
	Объем ввода жилья на территории Черемисиновского района Курской области
	кв.м
	3200
	3611
	3527
	

	2
	Ввод жилья на территории Черемисиновского района Курской области экономкласса от общего объема введенного жилья
	%
	100
	100
	100
	

	3
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов <*>
	семей
	0
	1
	1
	

	Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»

	1
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	62,2
	62
	62
	

	2
	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
	%
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»

	1
	Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения
	км
	40,2
	0
	0
	

	2
	Перевод котельных на газообразное топливо
	шт
	0
	1
	0
	

	3
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов 
	семей
	0
	1
	1
	

	4
	Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, в том числе ввод в эксплуатацию общей площади малоэтажных жилых домов
	кв.м.
	3200
	3611
	3527
	

	5
	Доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области"
	
	100
	100
	100
	


Таблица 2.

Сведения о степени выполнения 
основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированные
	Достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма1 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»

	1.1
	Основное мероприятие 1.01. «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01. 2017
	31.12. 2017
	01.01
2017
	31.12. 2017
	Своевременное и целевое использование средств
	Средства израсходованы не в полном объеме
	Выполнение мероприятия перенесено на 2018 год

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»

	2.1
	Основное мероприятие 2.02.

«Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района» 
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01.
2017
	31.12. 2017
	01.01
2017
	31.12.2017
	Своевременное и целевое использование средств
	Мероприятие не выполнено
	

	2.2
	Основное мероприятие 2.03 «Создание условия для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01.
2017
	31.12. 2017
	01.01
2017
	31.12.2017
	Своевременное и целевое использование средств
	Мероприятие не выполнено
	

	2.3
	Основное мероприятие 2.05 «Приобретение жилья  для обеспечения малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях»
	Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области
	01.01.
2017
	31.12. 2017
	01.01
2017
	31.12.2017
	Своевременное и целевое использование средств
	Мероприятие не выполнено
	


Таблица 3 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.), годы

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Сводная роспись, план на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	Муниципальная программа 
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	2463,405
	967,768
	967,768

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	2463,405
	967,768
	967,768

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	1577,156
	357,659
	357,659

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	1577,156
	357,659
	357,659

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.01.
	Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
	Всего
	х
	х
	х
	х
	1577,156
	357,659
	357,659

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	1577,156
	357,659
	357,659

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	886,249
	610,109
	610,109

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	886,249
	610,109
	610,109

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.02.
	Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Черемисиновского района
	Всего
	х
	х
	х
	х
	136,259
	136,259
	136,259

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	136,259
	136,259
	136,259

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.03
	 «Создание условий для развития жилищного строительства на территории Черемисиновского района»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	249,99
	99,99
	99,99

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	249,99
	99,99
	99,99

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.05
	 «Приобретение жилья  для обеспечения малоимущих граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях»
	Всего
	х
	х
	х
	х
	500,00
	373,86
	373,86

	
	
	Администрация Черемисиновского района Курской области
	х
	х
	х
	х
	500,00
	373,86
	373,86

	
	
	Участник 1
	х
	х
	х
	х
	0
	0
	0


Таблица 4

Информация о расходах областного бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию целей

муниципальной программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Черемисиновском районе
	всего
	
	1957,409

	
	
	Областной бюджет
	
	257,806

	
	
	Местный бюджет
	
	967,768

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	0

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	731,835

	Подпрограмма 1
	Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области
	всего
	
	357,659

	
	
	Областной бюджет
	
	0

	
	
	Местный бюджет
	
	357,659

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	0

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	0

	Подпрограмма 2
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области
	всего
	
	1599,750

	
	
	Областной бюджет
	
	257,806

	
	
	Местный бюджет
	
	610,109

	
	
	Государственные внебюджетные фонды РФ
	
	0

	
	
	Территориальные государственные внебюджетные фонды
	
	0

	
	
	Внебюджетные источники
	
	731,835
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