АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  02.12.2020  № 682

Об утверждении плана мероприятий по улучшению водоснабжения в Черемисиновском районе на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах   организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 №292 «О концепции Федеральной программы  «Обеспечение населения  России питьевой водой», руководствуясь Уставом муниципального района «Черемисиновский район» Курской области, в целях осуществления  первоочередных  мероприятий по улучшению водоснабжения населения района, Администрация  Черемисиновского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:					1.Утвердить план мероприятий по улучшению водоснабжения в Черемисиновском районе  на 2020-2024 годы (Приложение 1).		2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Черемисиновского района, начальника управления Аграрной политики Н.П. Головина.						3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.О. Главы Черемисиновского района                                     Н.П. Головин

Приложение 1

Утвержден                                                                            постановлением

Администрации Черемисиновского района от 02.12.2020    №682

План мероприятий по улучшению водоснабжения в Черемисиновском районе на 2020-2024 годы

| № пп | Наименование МО | Наименование мероприятия | Ед.изм | К-во | Стои- мость тыс.р. | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ед. изм | К-во | Стоим. т.руб. | Ед. Изм. | к-во | Стоим. т.руб | Ед. изм | К-во | Стоим. т.руб | Ед изм | К-во | Стоим. т.руб | Ед. изм | К-во | Стоим. т.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Краснопо- лянский сельсовет | Водоснабжение д.Старые Савины,д.Исаково,д.Чапкино (2этап строительства-д.Исаково,д.Чапкино строительство | Км Пож.рез. шт. км | 4.922 20 4.922 | 11900 | Км Пож. Рез. | 4.922 20 | 11900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 11900 |  |  | 11900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабжение д.Ефремовка Краснополянского Сельсовета Черемисиновского района Курской области Строительство | Км Скваж Башня км | 3.0 1 2 3 | 12000 |  |  |  |  |  | 3000 | Км Скв. башня | 3 1 2 | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | км | 3 | 12600 |  |  | 600 |  |  | 3000 | Км Скв. башня | 3 1 2 | 9000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция башни 25м3 в д.Садовка Краснополянского сельсовета Черемисиновского района Курской области Строительство | Шт шт | 1 1 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт щт | 1 1 | 750 |
|  |  | ПСД |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | Всего | Шт | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 900 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в с.Старые Савины Черемисиновского района Курской области | км | 1,5 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 1,5 | 3000 |
|  |  | ПСД |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 3000 |
| 1 | Михайловский Сельсовет | Реконструкция башни 25м3 в д.Михайловка Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Шт | 1 | 750 |  |  |  |  |  |  | щт | 1 | 750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Шт | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в д.Бобровка Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Км | 1.5 |  |  |  |  | км | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 1.5 | 3000 |  |  |  | Км | 1.5 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Км | 1.5 | 3150 |  |  |  | Км | 1.5 | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ниженский Сельсовет | Строительство водопроводной сети для закольцовки башен в д.Ниженка Ниженского сельсовета Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.3 | 600 |  |  |  | Км | 0.3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | км | 03 | 720 |  |  |  | Км | 0.3 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Петровский сельсовет | Строительство водопроводной сети (закольцовка д. Бугрянка с центром ) с.Петрово-Хутарь Петровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.5 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.5 | 1500 |
|  |  | ПСД |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  | Всего | Км | 0.5 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.5 | 1700 |
| 5 | Удеревский сельсовет | Строительство водопроводной сети в д.Карташовка Удеревского сельсовета Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.5 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.5 | 1500 |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | Км | 0.5 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.5 | 1700 |  |  |  |
| 6 | Покровский сельсовет | Реконструкция башни 25м3 в д.Алтуховка Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Шт | 1 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 750 |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | Шт | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 900 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в д.Сельский Рогачик Покровского сельсовета Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.75 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.75 | 1500 |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Всего | Км | 0.75 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.75 | 1800 |  |  |  |
| 7 | Русановский сельсовет | Строительство водопроводной сети в д.Головинка Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.5 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 0.5 | 1800 |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Всего | Км | 0.5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 0.5 | 2000 |  |  |  |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в д.Громовое Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Км | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км | 0.3 |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.3 | 600 |
|  |  | ПСД |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  |  | Всего | Км | 0.3 | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.3 | 720 |
|  |  | Реконструкция скважины в д.Нижнеольховатое Русановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 |  |
|  |  | Строительство | Шт | 1 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт. | 1 | 700 |
|  |  | ПСД |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  | Всего | Шт | 1 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 900 |
| 8 | Стакановский сельсовет | Реконструкция башни 25м3 в с.Стаканово Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | Шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Шт 1 |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 750 |
|  |  | ПСД |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | Всего | Шт 1 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Шт | 1 | 900 |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети в с.Исаково Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области | км | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство | Км | 0.35 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.35 | 700 |  |  |  |
|  |  | ПСД |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  |  | Всего | Км | 0.35 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Км | 0.35 | 840 |  |  |  |
|  | ПО РАЙОНУ | Строительство |  |  | 41800 |  |  | 11900 |  |  | 6600 |  |  | 9750 |  |  | 6250 |  |  | 7300 |
|  |  | ПСД |  |  | 2980 |  |  | 600 |  |  | 270 |  |  | 150 |  |  | 1140 |  |  | 820 |
|  |  | ВСЕГО | Км | 14,122 | 44780 | км | 4.922 | 12500 | км | 1.8 | 6870 | км | 3.0 | 9900 | км | 2.1 | 7390 | Км | 2,3 | 8120 |
|  |  |  | Скв. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | скв | 1 |  |  |  |  | скв | 1 |  |
|  |  |  | Башни | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Баш. | 3 |  | Баш. | 1 |  | баш | 2 |  |
|  |  |  | Пож. рез. | 20 |  | Пож. рез | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |