АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2021 № 746

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.12.2016 №604 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» Администрация Черемисиновского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Управлению строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области (А.С.Здоровцов) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

И.о. Главы Черемисиновского района                                                   Н.П. Головин

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 16.12.2021  № 746

План реализации

муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской    области»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализа ции (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Черемиси-новского района Курской области | внебюджетные источники |
| Муниципальная программа Черемисиновского района Курской области «Повышение энергоэффективности в Черемисиновском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Черемисиновском районе» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2021 | 109,0 | х | х | 109,0 | х |
|  |  |  | 2022 | Х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2023 | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация энергосберегающих мероприятий и внедрение энергоэффективного оборудования и материалов в муниципальном секторе" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2021 | 109,0 | х | х | 109,0 | х |
|  |  |  | 2022 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2023 | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2021 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2022 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2023 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Содействие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, на транспорте, в муниципальных образованиях Черемисиновского района Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2021 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2022 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2023 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления Здоровцов А.С. | 2021 | 109,0 | 0 | 0 | 109,0 | 0 |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |