Приложение № 9

к Конкурсной документации

ФОРМА

на бланке Участника конкурса в электронной форме

Председателю Комиссии

по проведению электронного конкурса

на право заключения концессионного соглашения

в отношении объектов водоснабжения,

находящихся в собственности муниципального

образования «Черемисиновский муниципальный район»

Курской области

Игнатову М.Н.

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на участие в открытом конкурсе в электронной форме на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения,

находящихся в собственности муниципального образования

«Черемисиновский муниципальный район» Курской области

1. Изучив условия открытого конкурса в электронной форме на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Черемисиновский муниципальный район» Курской области, (далее – конкурс в электронной форме), и, принимая все установленные требования и условия проведения конкурса в электронной форме, _________________ (Участник конкурса), в лице _____________________, действующего на основании _________________, настоящим Конкурсным предложением сообщает о своем согласии, в случае признания Победителем конкурса, заключить Концессионное соглашение с учетом требований Конкурсной документации на условиях, содержащихся в данном Конкурсном предложении:

  - Предлагаемые Участником конкурса условия в виде числового значения для каждого критерия конкурса на каждый год срока действия Концессионного соглашения:

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса (см. Приложение № 6 к Конкурсной документации) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное (предельное) значение критерия конкурса | Предлагаемое Участником конкурса условие в виде числового значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), тыс. руб. *Примечание: Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения. **Примечание: Перечень расходов Концессионера на реконструкцию Объекта концессионного соглашения с описанием основных мероприятий и распределением по годам указывается Участником конкурса в п. 2.2 Конкурсного предложения. | 2026 г. – 0,00 2027 г. – 300,00 2028 г. – 300,00 2029 г. – 300,00 2030 г. – 300,00 2031 г. – 0,00 Итого: 1 200,00 | 2026 г. – __,__ 2027 г. – __,__ 2028 г. – __,__ 2029 г. – __,__ 2030 г. – __,__ 2031 г. – __,__ Итого: ____,__ |  |
| 2. | Объем финансового участия Концедента в исполнении концессионного соглашения в форме финансового обеспечения на этапе эксплуатации объекта концессионного соглашения расходов Концессионера на реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, тыс. руб. | 2026 г. – 0,00 2027 г. – 735,00 2028 г. – 735,00 2029 г. – 735,00 2030 г. – 735,00 2031 г. – 750,00 Итого: 3 690,00 | 2026 г. – __,__ 2027 г. – __,__ 2028 г. – __,__ 2029 г. – __,__ 2030 г. – __,__ 2031 г. – __,__ Итого: ____,__ |  |
| Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера |  |  |  |  |
| 3. | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. ***Примечание: Базовый уровень операционных расходов устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов). | 3989,59 | – ____,__ |  |
| 4. | Нормативный уровень прибыли, % | 2026 г. – 0,0000 2027 г. – 3,8163 2028 г. – 3,6620 2029 г. – 3,5137 2030 г. – 3,3709 2031 г. – 0,0000 | 2026 г. – _,____ 2027 г. – _,____ 2028 г. – _,____ 2029 г. – _,____ 2030 г. – _,____ 2031 г. – __,___ |  |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 5. | Уровень потерь воды, % | 2026 г. – 10,00 2027 г. – 10,00 2028 г. – 10,00 2029 г. – 10,00 2030 г. – 10,00 2031 г. – 10,00 |  | 2026 г. – _,__ 2027 г. – _,__ 2028 г. – _,__ 2029 г. – _,__ 2030 г. – _,__ 2031 г. – __,_ |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м. | 2026 г. – 2,127 2027 г. – 2,127 2028 г. – 2,127 2029 г. – 2,127 2030 г. – 2,127 2031 г. – 2,127 |  | 2026 г. – _,____ 2027 г. – _,____ 2028 г. – _,____ 2029 г. – _,____ 2030 г. – _,____ 2031 г. – _,____ |
| Плановые значения показателей деятельности Концессионера |  |  |  |  |
| 7. | Количество перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км. | 2026 г. – 1 2027 г. – 1 2028 г. – 1 2029 г. – 1 2030 г. – 1 2031 г. – 1 |  | 2026 г. – _ 2027 г. – _ 2028 г. – _ 2029 г. – _ 2030 г. – _ 2031 г. – _ |
| 8. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 2026 г. – 10,00 2027 г. – 10,00 2028 г. – 10,00 2029 г. – 10,00 2030 г. – 10,00 2031 г. – 10,00 |  | 2026 г. – _,__ 2027 г. – _,__ 2028 г. – _,__ 2029 г. – _,__ 2030 г. – _,__ 2031 г. – _,__ |
| 9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м. | 2026 г. – 2,127 2027 г. – 2,127 2028 г. – 2,127 2029 г. – 2,127 2030 г. – 2,127 2031 г. – 2,127 |  | 2026 г. – _,____ 2027 г. – _,____ 2028 г. – _,____ 2029 г. – _,____ 2030 г. – _,____ 2031 г. – _,____ |

****Примечание: критерии конкурса, предусмотренные п. 1 и п. 3 устанавливаются в ценах первого года срока действия концессионного соглашения.

  - Предельный размер расходов на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Срок исполнения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина с водонапорной башней (5972) д. Удеревка; Водозаборная скважина с водонапорной башней (5914) д. Сельский Рогачик; Водозаборная скважина (2127) д. Ниженка). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (5629) с. Петрово-Хутарь; Водозаборная скважина (6537) д. Удерево; Водозаборная скважина (5973) д. Ползиковка). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3049) д. Осиновка; Водозаборная скважина (5382) д. Стаканово; Водозаборная скважина (6107) с. Исаково). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3908) д. Никитское; Водозаборная скважина (5830) д. Головинка; Водозаборная скважина (5862) с. Русаново). |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Объем расходов Концедента на реконструкцию

Объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Срок исполнения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина с водонапорной башней (5972) д. Удеревка; Водозаборная скважина с водонапорной башней (5914) д. Сельский Рогачик; Водозаборная скважина (2127) д. Ниженка). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (5629) с. Петрово-Хутарь; Водозаборная скважина (6537) д. Удерево; Водозаборная скважина (5973) д. Ползиковка). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3049) д. Осиновка; Водозаборная скважина (5382) д. Стаканово; Водозаборная скважина (6107) с. Исаково). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1. Установка комплексной системы учета электроэнергии и добычи воды); 2. Установка электрощитовой (Водозаборная скважина (3908) д. Никитское; Водозаборная скважина (5830) д. Головинка; Водозаборная скважина (5862) с. Русаново). |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Объем расходов Концедента на техническое обслуживание Объекта концессионного соглашения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Срок исполнения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1. | Установка устройства станции накопления и повышения давления воды (Водонапорная башня с. Толстый Колодезь к.н. 46:27:060701:298). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Текущий ремонт водонапорных башен (Водонапорная башня к.н. 46:27:131302:33 с. Стаканово; водонапорная башня к.н. 46:27:121601:38 с. Русаново; водонапорная башня к.н. 46:27:060301:328 с. Михайловка). |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. В соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 45 и п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона о концессионных соглашениях Участник конкурса в электронной форме в составе Конкурсного предложения указал в пунктах 1.2 и 1.3 Конкурсного предложения мероприятия, обеспечивающие достижение предусмотренных Заданием и основными мероприятиями по реконструкции Объекта концессионного соглашения целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера (Приложение № 3 к Конкурсной документации), с описанием основных характеристик таких мероприятий.

3. Иные сведения, документы и расчеты, обосновывающие возможность достижения Участником конкурса заявленных в Конкурсном предложении значений критериев конкурса, а также источники финансирования мероприятий по реконструкции Объекта концессионного соглашения (заполняется по усмотрению Участника конкура):

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________.

4. До заключения Концессионного соглашения обязуемся предоставить обеспечение исполнения Концессионного соглашения в соответствии с требованиями, установленными Конкурсной документацией.

5. Настоящим гарантируем достоверность и полноту информации, представленной в настоящем Конкурсном предложении и подтверждает право конкурсной комиссии:

- затребовать у Участника конкурса в электронной форме представления в срок, установленный Конкурсной документации, в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и сведений, содержащихся в составе Конкурсного предложения на участие в конкурсе в электронной форме.

6. Контактные данные:

Ф.И.О. ____________________________;

тел. ______________________________;

e-mail _____________________________.

8. К конкурсному предложению прилагаются следующие документы:

-

-

-

Участник   ____________   ___________       (_____________________)

(должность)       (подпись)                         (Ф.И.О.)

М.П.

«___» _______________ 2026 г.